###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 26.01.2022№ 5 IV-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 06 декабря 2021 года №RU385181042021002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет за 2021 год о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605, от 24.12.2020 № 772, от 18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662 (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                         В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                      А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 26.01.2022№ 5 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

ЗА 2021 ГОД

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605,  от 24.12.2020 № 772, от  18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662 на благоустройство дворовых и общественных территорий выделено 18 263 914,80 рублей, из них за счет средств:

| Федерального бюджета - | 13 227 289,30 рублей |
| --- | --- |

Бюджета Иркутской области - 	                                        3 964 500,29 рублей

| Бюджета Слюдянского муниципального образования - | 1 072 125,21 рублей. |
| --- | --- |

В 2021 году комплексно благоустроены три дворовых территорий (работы по благоустройству выполнялись по минимальному перечню работ) и одна общественная – парк «Железнодорожник» (1 этап – зона Центрального бульвара).

Информация об исполнении мероприятия приведена ниже:

| № п/п | Адрес дворовой, общественной территории | Вид работ | Муниципальный контракт | Подрядчик | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (руб.) из них: | За счет средств федеральной субсидии (руб.) | За счет средств регионального бюджета | За счет средств муниципального бюджета, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории |
| 1 | г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 80,82 | асфальтирование существующих проездов, устройство тротуаров, парковок | МК №01343000735200000510001 от 19.10.2020 | ИП Райсян А.Г. | 4 998 397,83 | 3 619 993,55 | 1 084 989,17 | 293 415,11 |
| 2 |  | устройство парковочных мест | МК №01343000735200000530001 от 16.11.2020 | ИП Шагинян М.С. | 603 277,81 | 436 912,36 | 130 951,94 | 35 413,51 |
| 3 | г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 86 | асфальтирование существующих проездов, устройство тротуаров, парковок | МК №01343000735200000500001 от 19.10.2020 | ИП Шагинян М.С. | 3 727 794,46 | 2 699 783,50 | 809 182,61 | 218 828,35 |
| 4 | г. Слюдянка, ул. Ленина, 3В, 3Г | асфальтирование существующих проездов, устройство парковок | МК №01343000735200000520001 от 01.11.2020 | ИП Шагинян М.С. | 1 503 739,08 | 1 089 054,14 | 326 412,71 | 88 272,23 |
| ВСЕГО по дворовым территориям | 10 833 209,18 | 7 845 743,55 | 2 351 536,43 | 635 929,20 |
| Общественные территории |
| 5 | г. Слюдянка в районе ул. Кругобайкальская (парк «Железнодорожник») | демонтажные работы, кронирование, валка деревьев, ремонт памятника, устройство уличного освещения, устройство брусчатого покрытия пешеходных дорожек с установкой бордюрного камня, установка малых архитектурных форм, устройство ДИК | №01343000735210000200001 от 10.08.2021 | ИП Райсян А.Г. | 6 905 540,47 | 5 001 204,98 | 1 498 967,63 | 405 367,86 |
| 6 |  | демонтажные работы, кронирование, валка деревьев, устройство брусчатого покрытия пешеходных дорожек с установкой бордюрного камня | №66-б/т от 14.10.2021 | ИП Райсян А.Г. | 400 029,94 | 289 714,00 | 86 833,45 | 23 482,49 |
| 7 |  | устройство уличного освещения, установка МАФ | №68-б/т от 26.10.2021 | МБУ "Благоустройство" | 125 135,21 | 90 626,77 | 27 162,78 | 7 345,66 |
| ВСЕГО по общественным территориям | 7 430 705,62 | 5 381 545,75 | 1 612 963,86 | 436 196,01 |
| ВСЕГО | 18 263 914,80 | 13 227 289,30 | 3 964 500,29 | 1 072 125,21 |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2021 ГОД

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение -/+ | % | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

| Мероприятия программы | Объем финансирования, руб. | Финансовые средства, всего рублей | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | ОБ | ФБ |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | -/+ | % |  |
| Благоустройство дворовых территорий | 635 929,20 | 635 929,20 | 2 351 536,43 | 2 351 536,43 | 7 845 743,55 | 7 845 743,55 | 10 833 209,18 | 10 833 209,18 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство общественных территорий | 436 196,01 | 436 196,01 | 1 612 963,86 | 1 612 963,86 | 5 381 545,75 | 5 381 545,75 | 7 430 705,62 | 7 430 705,62 | 0 | 0 |  |
| Итого | 1 072 125,21 | 1 072 125,21 | 3 964 500,29 | 3 964 500,29 | 13 227 289,30 | 13 227 289,30 | 18 263 914,80 | 18 263 914,80 | 0 | 0 |  |

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.»  в 2021 году работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме. Процент выполнения МП – 100%.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова