Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 28.06.2018№ 36 IV-ГД

Об отчёте о выполнении мероприятий муниципальной

программы «Развитие транспортного комплекса

и улично-дорожной деятельности сети Слюдянского

муниципального образования на 2015-2020 г.г.»

за 2017 год

Заслушав информацию заместителя заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г. № RU385181042007001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 10.04.2018 года № RU 385181042018001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 г.г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 11.11.2014 года № 822, с учетом последних изменений за 2017 год (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» за 2017 год (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» за 2017 год (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4) за 2017 год.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.06.2018№ 36 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2020 Г.Г.» ЗА 2017 ГОД

Целью муниципальной программы является - развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, обеспечения безопасности детей на дорогах.

Предлагаемая Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

- Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

- Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

- Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

- Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

##### Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

##### Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

##### Подпрограмма «Организация уличного освещения на территории Слюдянского городского поселения».

##### Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил                  13 169 122,8 руб., в том за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму 9 237 370,35 руб., в том числе акцизы 5 839 298,43 руб. и в разрезе по подпрограммам:

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Объёмы и источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2017 | Факт 2017 |
| 1 | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» | 5 832 664,90 | 5 746 434,34 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизов) | 4 515 849,81 | 4 429 619,25 |
| 2 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» | 3 705 994,03 | 3 490 936,01 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда акцизов | 1 419 339,10 | 1 409 679,18 |
| 3 | «Организация уличного освещения» | 4 418 835,54 | 3 931 752,50 |
|  | За счет средств местного бюджета | 4 418 835,54 | 3 931 752,50 |
|  | ИТОГО: | 13 957 494,47 56 | 13 169 122,85 |
|  | за счет средства муниципального дорожного фонда (акцизов) | 5 935 188,91 | 5 839 298,43 |
|  | за счет средства муниципального дорожного фонда | 3 603 470,02 | 3 398 071,92 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 418 835,54 752,50 | 3 931 752,50 |

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.06.2018№ 36 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2017 ГОД

В 2017 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 5 746 434,34 руб., в том числе акцизы – 4 429 619,25 руб.

## Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров.

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального образования, повышения безопасности дорожного движения.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

      - Ремонт автомобильной дороги по улице 8 Марта г.Слюдянка (пресечение ул.Парижской Коммуны и ул.Кирова), общей площадью 1007 м2.

- Ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольская г.Слюдянка (от дома № 75 до дома № 93) общей площадью 619 м2.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Бересенева г.Слюдянка (от дома № 19 по ул.Ленина до дома № 21) общей площадью 620 м2.

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

| ул.Ленина, 119А, Советская, 64 | 1353,00 м2 |
| --- | --- |
| ул.Ленина, 99 | 210,00 м2 |
| ул.Ленина 1В, 3В,3Г | 442,00 м2 |
| ул.Заречная, 3, 9 | 629,00 м2 |
| пер.Пакгаузный, 4А, 4Б | 853,40 м2 |
| ул.Железнодорожная, № 3Б г.Слюдянка | 1231,5 м2 |
| ул.Ленина № 138 г.Слюдянка | 400,00 м2 |
| ул.Советская № 17,19, 21 г.Слюдянка | 1454,00 м2 |

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонение от плана |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2 465 224,99 | 2 378 994,43 | 86 230,56 |
| 2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Ленина, Фрунзе, Парижской Коммуны, Советская (мероприятие 2016 года) | 1 124 761,57 | 1 124 761,57 | 0,00 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.8 Марта от ж/д № 2 до ж/д №27 г.Слюдянка. ул. Комсомольская (от дома № 75 до дома № 93), по ул. Бересенева г.Слюдянка (от дома № 19 по ул.Ленина до дома № 21) | 2 050 624,82 | 2 050 624,99 | 0,0 |
| 4 | Ремонт тротуара по ул.Кутелева, от ул.Парижской Коммуны до ул.Кирова (мероприятие 2016 года) | 192 053,52 | 192 053,52 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 5 832 664,90 | 5 746 434,34 | 86 230,56 |

Все запланированные работы выполнены в срок и в полном объеме, средства Дорожного фонда в сумме 86 230,56 перенесены на 2018 год.

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.06.2018№ 36 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» ЗА 2017 ГОД

В 2017 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 3 490 936,01 рублей, в том числе акцизов 1 409 679,18 рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение мер по повышению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество приобретённых и установленных знаков, стоек, остановочных пунктов.

- количество отремонтированных автомобильных дорог, карманов для подъезда к остановочным пунктам.

Система программных мероприятий направлена на выполнение следующих задач:

- текущий ямочный ремонт автомобильных дорог;

- установка и приобретение дорожных знаков;

- приобретение щебня, отсева;

- нанесение дорожной разметки;

- подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт автомобильных дорог:

- Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 1406 кв.м.;

- Приобретены дорожные знаки;

| № п/п | Наименование знака | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожный знак 1.23 "Внимание дети" со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтом фоне | 15 |
| 2 | Дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтом фоне | 4 |
| 3 | Дорожный знак 5.19.2 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной пленкой жел том фоне | 4 |
| 4 | Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» со светоотражающей пленкой | 7 |
| 5 | Стойка для знаков дорожного движения | 19 |
| 6 | Крепления для знаков | 135 |

- Приобретены светофоры Т7 в кол-ве 4 шт. (установлены, ул. Советская в р-не школы интернат №23, дет. сад №1);

- Приобретены дорожные ограждения в кол-ве 500 п.м.;

- Разработаны проекты организации дорожного движения на 9 улиц города:

| № | Наименование улицы | Кол-во, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны | 2,500 |
| 2 | г. Слюдянка, ул. Советская | 1,508 |
| 3 | г. Слюдянка, ул. Куприна | 1,000 |
| 4 | г. Слюдянка, ул. Ленинградская | 1,600 |
| 5 | г. Слюдянка, ул. Кутелева | 1,100 |
| 6 | г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев | 1,800 |
| 7 | г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог | 1,500 |
| 8 | г. Слюдянка, ул. Пушкина | 1,500 |
| 9 | г. Слюдянка, ул. 40 Лет Октября | 2,500 |
|  |  | 15,008 |

- Осуществлена поставка сыпучих материалов для текущего ремонта автомобильных дорог, противогололедной подсыпки перекрестков и автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем объеме 1077,38 куб.м.: 97,88 куб.м. щебня, 699,5 куб.м. отсева, ЩПГС - 280 куб.м.

- Подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Слюдянка.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отражены в таблице № 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение от плана |
| 1 | Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог (мероприятие 2016 года) | 348 672,09 | 348 672,09 | 0,00 |
| 2 | Работы по ямочному ремонту автомобильных дорог | 1 209 822,47 | 1 200 162,55 | 9 659,92 |
| 3 | Разработка проектов организации дорожного движения | 74 993,00 | 74 993,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение металлического ограждения | 512 270,00 | 512 270,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение комплекта с автономным питанием светофоров Т7 | 306 146,80 | 306 146,80 | 0,00 |
| 6 | подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог, услуги грейдера (мероприятия 2016 года) | 51 224,15 | 51 224,15 | 0,00 |
| 7 | подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог | 408 467,18 | 236 088,10 | 172 379,08 |
| 8 | Приобретение щебня, отсева для текущего ремонта автомобильных дорог, подсыпки автомобильных дорог и перекрестков (мероприятие 2016 года) | 110 639,28 | 110 639,28 | 0,00 |
| 9 | Приобретение щебня, отсева для текущего ремонта автомобильных дорог, подсыпки автомобильных дорог и перекрестков | 511 520,60 | 478 501,58 | 33 019,02 |
| 10 | Приобретение комплектующих к дорожным знакам, остановочным пунктам (мероприятие 2016 года) | 81 430,46 | 81 430,46 | 0,00 |
| 11 | Приобретение комплектующих к дорожным знакам, остановочным пунктам | 90 808 ,00 | 90 808,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 3 705 994,03 | 3 490 936,01 | 215 058,02 |

Отклонение от плана обусловлено тем, что по окончанию финансового 2017 года образовался недостаток бюджетных средств, все вышеуказанные работы были выполнены в срок и в полном объёме, кредиторская задолженность включены в план бюджета 2018 года.

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.06.2018№ 36 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2017 ГОД

## Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения.

- количество освещенных улиц.

В 2017 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 3 931 752,50 руб., в рамках подпрограммы муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 г.г.» выполнены следующие мероприятия:

- проведена модернизация уличного освещения по следующим улицам:

- ул. Пушкина;

- ул. Кутелева;

- ул. Слюдяная;

- ул. Набережная;

- ул. Красина;

- пер. Скальный;

- пер. Базовый;

- ул. Менделеева.

| № п/п | Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
| --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение от плана |
| 1 | Электроэнергия | 1 486 974,80 | 1 388 666,11 | 98 308,69 |
| 2 | Автоуслуги на обслуживание | 1 509 162,57 | 1 120 388,22 | 388 774,35 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (провод СИП, Реле, трансформатор тока, счетчик. Дроссель, щит ЩРУ, зажим и т.д.) | 1 202 459,20 | 1 202 459,20 | 0,00 |
| 4 | Приобретение светильников (мероприятие 2016 года) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 5 | Ремонтные работы ТП по ул. Набережная г. Слюдянка | 20 238,97 | 20 238,97 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 4 418 835,54 | 3 931 752,50 | 487 083,04 |

Отклонение от плана обусловлено тем, что по окончанию финансового 2017 года образовался недостаток бюджетных средств, все вышеуказанные работы были выполнены в срок и в полном объёме, кредиторская задолженность включены в план бюджета 2018 года.

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова