РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Слюдянское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Слюдянского района

г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018г. № 1273

О проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования и включенных в краткосрочный план реализации на 2019 год.

В соответствии с п.6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 09 ноября 2018 года № RU385181042018003,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования и включенных в краткосрочный план реализации на 2019 год, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года №138. (Приложение 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» и на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                 В.Н. Сендзяк

Вид и стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования и включенных в краткосрочный план реализации на 2019 год региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года №138

| № п/п | Адрес МКД | Перечень работ | Предельно допустимая стоимость, руб. | Источники финансирования | Начало проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных системы теплоснабжения | 1 529 576,80 | Средства регионального оператора, формируемые за счет взносов собственников помещений в многоквартирных дома, расположенных на территории муниципального образования «Слюдянский район», иные источники финансирования | 2019 год |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных системы холодного водоснабжения | 406 406,80 |  |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных системы горячего водоснабжения | 427 062,80 |  |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных системы водоотведения | 427 579,20 |  |  |
|  |  | Оказание услуг по проведению строительного контроля | 41 859,38 |  |  |
|  |  | Итого: | 2 832 484,98 |  |  |
| 2 | г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д.4 | Ремонт крыши | 2 100 660,40 |  |  |
|  |  | Оказание услуг по проведению строительного контроля | 31 509,91 |  |  |
|  |  | Итого: | 2 132 170,31 |  |  |
| 3 | г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, д.59 | Ремонт внутридомовых инженерных системы теплоснабжения | 844 999,36 |  |  |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных системы холодного водоснабжения | 224 515,36 |  |  |
|  |  | Оказание услуг по проведению строительного контроля | 16 042,72 |  |  |
|  |  | Итого: | 1 085 557,44 |  |  |
| 4 | г. Слюдянка, пер. Пионерский, д.3 | Ремонт внутридомовых инженерных системы холодного водоснабжения | 1 121 758,32 |  |  |
|  |  | Оказание услуг по проведению строительного контроля | 16 826,37 |  |  |
|  |  | Итого: | 1 138 584,69 |  |  |
| 5 | г. Слюдянка, Ленина, д.2 | Ремонт крыши | 4 487 159,20 |  |  |
|  |  | Оказание услуг по проведению строительного контроля | 67 307,39 |  |  |
|  |  | Итого: | 4 554 466,59 |  |  |

# Text boxes

Приложение №1,

утвержденное постановлением администрации Слюдянского городского поселения

от 26.12.2018 № 1273