Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 25.04.2019№ 37 IV – ГД

Об отчете о выполнении мероприятий

муниципальной программы «Развитие

транспортного комплекса и улично-дорожной

сети Слюдянского муниципального

образования на 2015-2020 годы» за 2018 год

Заслушав информацию заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Бабученко А.Н. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г.                        № RU385181042007001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 09 ноября 2018 года №RU385181042018003,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 20.11.2015 года № 2128, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Слюдянского городского поселения, от 23.12.2015 № 2328, от 27.01.2016 № 97, от 30.03.2016 № 420, от 27.06.2016 № 841, от 22.08.2016 № 1082, от 27.10.2016 № 1391, от 18.11.2016 №1583, от 20.01.2017 №52, от 23.05.2017 №672, от 15.06.2017 №779, от 26.10.2017 №1192, от 01.11.2017 №1248, от 24.11.2017 № 1335, от 19.01.2018 №33, от 29.06.2018 №705, от 16.08.2018 №876, от 21.09.2018 № 957, от 24.10.2018 № 1051, от 27.12.2018 № 1302 (Приложение №1).

- Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» (Приложение №2).

- Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» (Приложение №3).

- Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4).

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                   В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                    А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 25.04.2019№ 37 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД

Целью муниципальной программы является - развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, обеспечения безопасности детей на дорогах.

Предлагаемая Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

- Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

- Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

- Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

- Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

##### Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

##### Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

##### Подпрограмма «Организация уличного освещения на территории Слюдянского городского поселения».

##### Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил                  13 713 892,77 руб., в том за счет средств муниципального дорожного фонда 8 760 417,14 руб. в том числе акцизы 6 275 255,86 руб., за счет средств местного бюджета 4 953 475,63 руб.,                в разрезе по подпрограммам:

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Объёмы и источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» | 5 217 510,68 | 5 217 510,68 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) | 5 085 329,17 | 5 085 329,17 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда (местные) | 132 181,51 | 132 181,51 |
| 2 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» | 3 542 906,46 | 2 942 329,99 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) | 1 189 926,69 | 840 113,53 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда (местные) | 2 352 979,77 | 2 102 216,46 |
| 3 | «Организация уличного освещения» | 4 953 475,63 | 4 110 543,67 |
|  | За счет средств местного бюджета | 4953475,63 | 4110543,67 |
|  | ИТОГО: | 13 713 892,77 | 12 270 384,34 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) | 6 275 255,86 | 5 925 442,70 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда (местные) | 2 485 161,28 | 2 234 397,97 |
|  | За счет средств местного бюджета | 4 953 475,63 | 4 110 543,67 |

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                            А.Н. Бабученко

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 25.04.2019 № 37 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 5 217 510,68 руб., в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)       – 5 085 329,17 руб., муниципального дорожного фонда (местные) – 132 181,51 руб.

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального образования, повышения безопасности дорожного движения.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

## Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

- Устройство и восстановление тротуаров.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»  отражены в таблице № 1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, кв.м. | Объём финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение от плана |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Некрасова г.Слюдянка | 3315 | 2901812,01 | 2901812,01 | 0,0 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Капотина г.Слюдянка | 2306 | 2315698,67 | 2315698,67 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 5621 | 5217510,68 | 5217510,68 | 0,0 |

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены в срок и в полном объеме.

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                            А.Н. Бабученко

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 25.04.2019 № 37 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» ЗА 2018 ГОД

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 3 542 906,46 руб., в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)  – 1 189 926,69 руб., муниципального дорожного фонда (местные) – 2 352 979,77 руб.

Основной целью подпрограммы является обеспечение мер по повышению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество приобретённых и установленных знаков, стоек, остановочных пунктов;

- количество отремонтированных автомобильных дорог, карманов для подъезда к остановочным пунктам.

Система программных мероприятий направлена на выполнение следующих задач:

– текущий ямочный ремонт автомобильных дорог;

– нанесение дорожной разметки;

– подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог;

– приобретение материальных запасов: щебня, отсева, комплектующие к дорожным знакам, светофорам, остановочным пунктам, ограждения, дорожная искусственная неровность.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»  отражены в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонение от плана |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | 840 113,53 | 840 113,53 | 0,0 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 644 245,16 | 299110,44 | 345 134,72 |
| 3 | Подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог, услуги автогрейдера | 548 094,20 | 459 660,14 | 88 434,06 |
| 4 | Приобретение материальных запасов: | 1 510 453,57 | 1 343 445,88 | 167 007,69 |
| 4.1 | Щебень, отсев, соль техническая | 697 498,50 | 530 522,81 | 166 975,69 |
| 4.2 | Комплектующие к дорожным знакам, светофорам, остановочным пунктам | 484 342,57 | 484310,57 | 32,0 |
| 4.3 | Ограждения, искусственная неровность | 328 612,50 | 328612,50 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 3 542 906,46 | 2 942 329,99 | 600 576,47 |

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт автомобильных дорог:

- Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 1190 кв.м.:

- Нанесение дорожной разметки 1.1., 1.2, 1.6, 1.7 общей площадью 748,6 кв.м., 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.17, 1.25 общей площадью 194,2 кв.м. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- Автомобильная дорога по ул. Куприна;

- Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны;

- Автомобильная дорога по ул. Советская.

- Осуществлена поставка сыпучих материалов для текущего ремонта автомобильных дорог, противогололедной подсыпки перекрестков и автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем объеме  700 куб.м.: 400 куб.м. щебня и 300,0 куб.м. отсева, соль техническая 15 тонн.

- Приобретено 136 дорожных знаков, стоек в следующем количестве.

| № п/п | Наименование знака | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.23 "Внимание дети" со световозврашающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета (тип Б) | 18 |
| 2 | 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозврашающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета | 6 |
| 3 | 5.19.2 «Пешеходный переход» со световозврашаю щей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета | 6 |
| 4 | 5.20 «Искусственная неровность» | 9 |
| 5 | 3.24 "Ограничение скорости 20 км/ч" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б | 8 |
| 6 | 3.24 "Ограничение скорости 40 км/ч" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б | 20 |
| 7 | 2.1 "Главная дорога" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б | 40 |
| 8 | 8.2.1 "Зона действия 30 м" | 2 |
| 9 | 8.2.1 "Зона действия 250 м" | 2 |
| 10 | 8.2.1 "Зона действия 70м" | 5 |
| 11 | 8.13 "Направление главной дороги" ГОСТ Р52290- 2004 | 9 |
| 12 | 1.1 "Железнодорожный переезд" | 2 |
| 13 | 6.16 "Стоп- линия" | 2 |
| 14 | 3.20 "Обгон запрещен" | 1 |
| 15 | 1.11.1 "Опасный поворот" | 2 |
| 16 | 1.20.1 "Сужение главной дороги" | 2 |
| 17 | 6.10.1 "Указатель направления" Церковь Николая Чудотворца | 2 |
| 18 | Стойка для знаков дорожного движения | 94 |
| 19 | Комплект крепления одного знака | 94 |
|  | ИТОГО: | 136 знаков, 94 стойки, 94 крепления |

- Подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог общего пользования местного значения и перекрестков согласно утвержденного перечня, услуги автогрейдера для разравнивания дорожного полотна.

- Поставлены комплектующие материалы к светофорам типа Т 7.1 для установки:

- На пешеходном переходе по ул.Куприна в районе школы №2 г.Слюдянка.

- На пешеходном переходе по ул.Кутелева в районе школы №50 г.Слюдянка.

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                           А.Н. Бабученко

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 25.04.2019 №37 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД

## Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения.

- количество освещенных улиц.

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 4 953 475,60 руб.

| № п/п | Подпрограмма "Организация уличного освещения" |
| --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение от плана |
| 1 | Оплата электроэнергии | 1 694 712,83 | 1 472 503,53 | 222 209,30 |
| 2 | Автоуслуги для обслуживания уличного освещения | 2 022 466,71 | 1 405 361,87 | 617 104,84 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (Опоры, светильники, фонари, прожектор, СИП и прочее) | 1 228 440,80 | 1 224 814,01 | 3 626,79 |
| 4 | Замена кабельных муфт ТП-21, КЛ-0,4 кВ между домами ул.Ленина 1Б-1В | 7 855,26 | 7 855,26 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 4 953 475,60 | 4 110 543,67 | 842 940,93 |

Перечень работ выполненных по уличному освещению за 2018 год.

Произведен монтаж новых линий освещения:

- ул.Ленина,1А,1Б,1В; 111,113,115;Ленинградская

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 1250 м.

Установлены опоры освещения – 6 шт.

Установлены светодиодные светильники – 20 шт.

- ул.Амбулаторная,16

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16)  – 300 м.

Установлены светодиодные светильники – 5 шт.

- ул.Красина, пер.Солнечный

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 650м.

Установлены светодиодные светильники – 14 шт.

- ул.Кутелева

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 450м.

Установлены светодиодные светильники – 23 шт.

- ул.Пушкина

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 350м.

Установлены светодиодные светильники – 14 шт.

- ул.Комсомольская , от № 46 до № 50

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16)  – 50м.

- ул.Перевальская  (в районе стадиона «Перевал»)

Установлены светодиодные прожекторы – 3 шт.

- ул.40 лет Октября

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 1800м.

Установлены опоры освещения – 1 шт.

Установлены светодиодные светильники – 23 шт.

Ремонт уличных светильников

- замена дросселя – 120 шт.

- замена ИЗУ - 300 шт.

- замена ламп ДНАТ – 450 шт.

Ремонт на тяговых подстанциях

- замена эл.счетчиков  уличного освещения на ТП –– 2 шт.

-замена контакторов тока – 8 шт.

Обслуживание городского фонтана, скверов, аллей

- замена контроллера -1 шт.

- замена коробки клеммной – 1 шт.

- замена ламп светодиодных – 150 шт.

- программное обеспечение

Демонтаж рекламных конструкций по плану отдела архитектуры

Установка светодиодной растяжки в центральном сквере

Таким образом, достигнуты следующие целевые показатели:

- количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения – 7 опор.

- количество освещенных улиц -  10 улиц.