**14.02.2019г. №72**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**СЛЮДЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ**

**МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ**

**СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**В 2019 ГОДУ**

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным весенним половодьем в 2019 году, а также обеспечения бесперебойной работы объектов экономики и жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и руководствуясь ст. ст. 47, 49 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 09 ноября 2018г. № RU385181042018003,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «Состав противопаводковой комиссии администрации Слюдянского городского поселения» (Приложение № 1).

2. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Слюдянского городского поселения в 2019 году» (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Слюдянского

муниципального образования

О.В. Хаюк

Приложение № 1,

утвержденное

постановлением администрации

Слюдянского городского поселения

от 14.02.2019 № 72

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии администрации Слюдянского городского поселения**

Сендзяк В.Н.- глава Слюдянского муниципального образования, председатель комиссии

Хаюк О.В.– заместитель главы Слюдянского муниципального образования, заместитель председателя

Дружинина Е.Б. – ведущий специалист отдела по организационной работе, кадровойполитике и ведению архива администрации Слюдянского городского поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бабученко А.Н.– заведующий отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения администрации Слюдянского городского поселения

Базаржинова Е.Б. - заведующий отдела по организационной работе, кадровой политике и ведению архива администрации Слюдянского городского поселения

Косых С.О. – старший гос. инспектор ГИМС Байкальского инспекторского участка

Огурцов А.А. – начальник полиции по ООП ОМВД России по Слюдянскому району

Осипов М.Н. – начальник ПСЧ-52 ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области»

Приложение № 2, утвержденное

постановлением администрации

Слюдянского городского поселения

от 14.02.2019 № 72

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод**

**на территории Слюдянского городского поселения в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | | Ответственные исполнительные | |
| Предупредительные меры | | | | | |
| 1 | Усилить готовность служб жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях весеннего половодья, проведение неотложных мер по защите жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений и затоплений, проведение своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дорог, ливнеприемников | март-май | | Руководители  ООО «ИРЦ»  ООО «УКС»  ООО «Ауксилиум» ООО «Акватранс»  ООО «Байкал»  МУП «ИРЦ» | |
| 2 | Обеспечить постоянную готовность диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций на территории Слюдянского городского поселения | | март-май | |  | |
| 3 | Провести проверку водоотливной техники на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. Обеспечить готовность водоотливной техники к работе | | апрель | |
| 4 | Провести технические мероприятия по сохранности дорог в паводковый период | | апрель-май | | МУП «ИРЦ СМО»  ООО «СтатусСиб» | |
| 5 | Произвести очистку коллектора под муниципальными автомобильными дорогами от снега и льда | | апрель-май | |
| 6 | Произвести очистку приемников и трубопроводов ливневой канализации | | апрель-май | |
| 7 | Обеспечить защиту артезианских скважин, водопроводных и канализационных станций от затопления паводковыми водами | | постоянно | | Руководители  ООО «УКС»  ООО «Акватранс» | |
| 8 | Осуществлять контроль за работой канализационных, насосных станций и очистных сооружений | | постоянно | |
| 9 | Организовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Иркутской области по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического надзора, а также проверки качества питьевой воды | | постоянно | | ООО «УКС» | |
| 10 | Провести корректировку схемы оповещения и взаимодействия предприятий и служб администрации Слюдянского городского поселения по локализации и ликвидации нештатных паводковых ситуаций | | апрель | | Организационный отдел администрации Слюдянского городского поселения | |
| 11 | Осуществлять ежедневное отслеживание информации о гидрометеорологическом состоянии и ледовой обстановкой на водных объектов. | | апрель-май | |
| 12 | Обеспечить оповещение населения в случае осложнения паводковой ситуации | | апрель-май | |
| 13 | Обеспечение пожарной безопасности в зонах осложненной паводковой ситуации | | апрель-май | | ПСЧ-52  (по согласованию) | |
| 14 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах осложненной паводковой ситуации | | апрель-май | | ОМВД России по Слюдянскому району  (по согласованию) | |
| Ликвидация возможных последствий паводковой ситуации | | | | | | |
| 1 | Осуществление круглосуточного контроля паводковой ситуации | |  | | Противопаводковая комиссия | |
| 2 | Осуществление круглосуточного дежурства служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации Слюдянского городского поселения, противопаводковой комиссии | |  | | Руководители  ООО «ИРЦ»  ООО «УКС»  ООО «Ауксилиум» ООО «Акватранс»  ООО «Байкал»  МУП «ИРЦ СМО»  Противопаводковая комиссия | |
| 3 | Организация эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон подтопления в безопасные районы | |  | | Противопаводковая комиссия | |
| 4 | Организация охраны имущества, материальных и культурных ценностей, оказавшихся в зоне затопления | |  | | ОМВД России по Слюдянскому району  (по согласованию) | |
| 5 | Организация и оборудование объездных маршрутов транспорта в объезд подтопленных участков дорог | |  | | Отдел ЖКХ администрации Слюдянского городского поселения,  МУП «ИРЦ СМО» | |
| 6 | Организация первоочередного жизнеобеспечения, эвакуированного (пострадавшего) населения | |  | | Противопаводковая комиссия | |