Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 30.01.2020 № 7 IV – ГД

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Слюдянского муниципального образования

на 2019-2024 г.г.» за 2019 год

Заслушав информацию заведующего отделом коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения Бабученко А.Н. и руководствуясь статьями 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции  Российской Федерации по Иркутской области от 15 января 2020 года №RU385181042020001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий 2019 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 г.г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1289 с учетом последующих и последних изменений от 31.01.2019 № 36, от 22.02.2019 № 97, от 05.03.2019 № 112, от 17.04.2019 № 233, от 31.05.2019   № 361, от 26.06.2019 № 482, от 12.07.2019 №549, от 08.08.2019 № 620, от 27.08.2019 № 839, от 30.09.2019 № 1028, от 31.10.2019 № 1094 (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019-2024 годы (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Чистая вода» на 2019-2024 годы (Приложение №4).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №5).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2024 годы (Приложение №6).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №6).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы (Приложение №7).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования» (Приложение №8).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море» или в приложении к ней, а также разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                             В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2024 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД

Целью муниципальной программы определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:

##### Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики, энергетики Слюдянского муниципального образования;

##### Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

##### Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов);

##### Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Слюдянского муниципального образования;

##### Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности;

##### Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Слюдянского муниципального образования;

##### Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Комплексный характер целей и задач программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2024 годы;

Подпрограмма 6 «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы.

Подпрограмма 7 «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования».

Общий плановый объем финансового обеспечения реализации программы в 2019 году составил 58 772 421,44 рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 48 905 700,0 руб., федерального бюджета 0,0 руб., средств местного бюджета – 9 866 721,44 рублей, фактический % выполнения составил 99,97%,  в том числе по подпрограммам:

| Наименование программы/ подпрограммы | Источник финансирования программы/ подпрограммы | Запланированный объем финанси- рования, руб. | Фактический объем финанси- рования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024г.г. | ВСЕГО: | 58 772 421,44 | 58 755 494,20 |
|  | За счет средств местного бюджета, руб. | 9 866 721,44 | 9 850 758,89 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 48 905 700,0 | 48 904 735,31 |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 7 634 789,99 | 7 634 290,70 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 48 832 900,00 | 48 832 900,00 |
| Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) | За счет средств областного бюджета, руб. | 72 800,00 | 71 835,31 |
| Чистая вода | За счет средств местного бюджета, руб. | 1 266 499,24 | 1 266 499,24 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 52 716,00 | 49 752,5 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | За счет средств местного бюджета, руб. | 887 072,31 | 885 572,55 |
| Информирование населения Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 20 643,90 | 14 643,90 |
| Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования | За счет средств местного бюджета, руб. | 5000,0 | 0 |

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» в 2019 году запланированные программные мероприятий выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение муниципальной программы в сумме 16 927,24 руб., в том числе за счет средств местного бюджета Слюдянского муниципального образования в сумме 15 962,55 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 964,69 руб.

Данная сумма обусловлена экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» в сумме 499,29 руб. обусловлены экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» в сумме             964,69 руб. обусловлены в результате остатка по начислениям на оплату труда.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» в сумме 2963,50 руб. обусловлены экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в сумме 1499,76 руб. обусловлены в результате образованного невостребованного остатка, в связи с сокращением ежемесячных расходов на оплату взносов на проведение капитального ремонта на основании изменений, внесенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, от 16.09.2019 года и исключением из перечня всех многоквартирных домов, в которых имеется менее чем 5 квартир.

Неиспользованные средства по подпрограмме «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» в сумме 6000,0 руб., обусловлены экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов.

Остаток неиспользованных средств по подпрограмме «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования» составил 5000,0 руб.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2019 год

| N п/п | Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» |
| Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 г.г. |
| 11. | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей в общем объеме инженерных сетей, %. | % | 0,02 | 0,021 | + | 100% |  |
| 22. | Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед; | ед. | 7 | 21 | + | 300% |  |
| .3. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %. | % | 0,25 | 0,1926 | - | 77,04% |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)" на 2019-2024 г.г. |
| 1. | Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере водоснабжения, %. | % | 0 | 2 | + | 200% |  |
| .2. | Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере водоотведения, %. | % | 1 | 1 | + | 100% |  |
| Подпрограмма 3 "Чистая вода" на 2019-2024 годы |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,01 | 0,01 | + | 100% | Анализы питьевого водоснабже- ния в пределах допустимых норм |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,01 | 0,01 | + | 100% |  |
| 3. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, %. | % | 0,81 | 0,81 | + | 100% | Численность населения 18542 чел, обеспечено ХВС 15079 чел |
| Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2019-2024 годы |
| 1 | Доля установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов холодного и горячего водоснабжения в помещениях от общего объема помещений муниципального жилищного фонда Слюдянского муниципального образования, %. | % | 16,6 | 11,2 | - | 67,5% |  |
| Подпрограмма 5 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на 2019-2024 годы |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Подпрограммой, ед; | ед. | 9 | 9 | + | 100% |  |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Подпрограммой, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования, %. | % | 3,3 | 3,6 | + | 109% |  |
| Подпрограмма 6 "Информирование населения Слюдянского муниципального образования о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере " на 2019-2024 годы |
| 1. | Количество проведенных встреч представителей Слюдянского городского поселения, коммунальных и иных организаций с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства. | ед. | 2 | 2 | + | 100% |  |
| 2. | Количество подготовленных тематических материалов и брошюр. | ед. | 3000 | 3000 | + | 100% |  |
| Подпрограмма 7 "Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 годы |
| 1 | Доля объема материалов аварийно-технического запаса Слюдянского муниципального образования | тонн | 100 | 0 | - | - |  |

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы» за 2019 год оценивается как эффективная.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                               А.Н. Бабученко

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2019 ГОД

В 2019 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» запланированы денежные средства в сумме 56 467 689,99 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета              7 634 789,99 руб., за счет средств областного бюджета 48 832 900,00 руб.

Основной целью подпрограммы является - модернизация теплоисточников для повышения качества теплоснабжения и снижение тарифа, за счет сокращения издержек на производство тепловой энергии.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

2. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка.

3. Обеспечение выполнения предписаний «Ростехнадзора».

4. Обеспечение необходимой документации и разработок для организации мероприятия по объединению систем теплоснабжения центрального микрорайона и микрорайона «Рудо», объединению систем теплоснабжения микрорайона «Перевал» и «Стройка».

Основные мероприятия подпрограммы – капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования для котельных, материалов и оборудования для капитального ремонта инженерных сетей г. Слюдянка и скважин; разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации.

Для организации теплоснабжения Слюдянского муниципального образования в 2019 году были выполнены мероприятия по ремонту котельно-вспомогательного оборудования на котельных «Рудо», «Стройка», «Центральная» г.Слюдянка, выполнена замена отдельных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 7 634 789,99 | 7 634 290,70 | 499,29 |
| Бюджет Иркутской области | 48 832 900,00 | 48 832 900,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 56 467 689,99 | 56 467 190,70 | 499,29 |

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в приложении № 1 к отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» за 2019 год.

Причинами отклонения от запланированного объема средств неиспользованных средств местного бюджета в сумме 499,29 руб., направленных на завершение работ является – экономия по результатам торгов.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение №1 к отчету о выполнении мероприятий

муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования»

ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование объектов, мероприятий | Всего, руб. | За счет средств местного бюджета | За счет средств субсидий из областного бюджета | Анализ эффективности проведенных мероприятий, экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования, трубной продукции и материалов для замены инженерных сетей, ремонт инженерных сетей |
| 1 | Поставка сетевых насосов СД 160/45 на котельную «Перевал» (верхний тепловой пункт), насос 1 Д630-90 стац.№2 на Центральный тепловой пункт | 461 105,92 | 461 105,92 | 0 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования |
| 2 | Поставка аварийно - резервного кабеля | 100 205,86 | 100 205,86 | 0 | В целях запуска дизель-генераторных установок для обеспечения резервным источником электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Поставка насоса для откачки иловых карт Grundfols SEG 40.26.2.50№1 КОС г.Слюдянка | 127 500,00 | 127 500,00 | 0 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования |
| 4 | Ремонт инженерных сетей водоотведения по ул.Бабушкина, 2А, L 53 м | 236 965,65 | 236 965,65 | 0 | Сокращение износа инженерных сетей, улучшение качества водоснабжения для потребителей, повышение давления в водопроводной сети микрорайона "Рудоуправление", снижение количества жалоб от населения на слабый напор ХВС в точке разбора. Сокращение износа инженерных сетей, решение проблемных вопросов в системе водоотведения |
| 5 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Набережная г. Слюдянка (2 этап) | 482 614,27 | 482 614,27 | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 1 408 391,70 | 1 408 391,70 | 0,0 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |
| 1 | Замена трубной части парового котла КЕ 10-14С стац.№3 в котельной "Рудо" | 3 329 751,60 | 332 976,48 | 2 996 775,12 | Восстановление резерва установленной мощности. В связи с поздними сроками выполнения данного мероприятия, предъявлена неустойка в сумме 28746,86 руб. |
| 2 | Замена циклона БЦ-512 (6х4) в котельной Центральная | 2 191 491,58 | 219 150,03 | 1 972 341,55 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования |
| 3 | Замена котла КЕ 25-14-С стац.№4 в котельной "Центральная" г.Слюдянка | 24 195 951,60 | 2 440 482,26 | 21 755 469,34 | Восстановление резерва установленной мощности. В связи с поздними сроками выполнения данного мероприятия, предъявлена неустойка в сумме 161306,34 руб. |
| 4 | Поставка котельно-вспомогательного оборудования для котельных г.Слюдянка «Стройка», «Рудо» | 1 841 848,89 | 184 185,63 | 1 657 663,26 | Восстановление работоспособности вспомогательного оборудования |
| 5 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-, водоснабжения по ул. Школьная г. Слюдянка | 11 902 352,02 | 1 190 239,95 | 10 712 112,07 | Сокращение износа инженерных сетей, решение проблемных вопросов в системе теплоснабжения, водоснабжения |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей: ул.Тонконога от ж/д №39 до ТК школа №49 по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Тонконога" | 3 167 740,59 | 316 775,32 | 2 850 965,27 |  |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул.Ленина,110 до ТК-305 г. Слюдянка Иркутской области | 1 671 033,09 | 167 103,98 | 1 503 929,11 |  |
| 8 | Поставка материалов и оборудования для капитального ремонта инженерных сетей по ул.Слюдянских Красногвардейцев, ул.Набережная, ул.Слюдяная г.Слюдянка. | 5 981 829,63 | 598 185,35 | 5 383 644,28 |  |
|  | ИТОГО: | 54 281 999,00 | 5 449 099,00 | 48 832 900,00 |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации: |
| 1 | Актуализация схем тепло, водоснабжения и водоотведения на территории Слюдянского муниципального образования | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | В рамках исполнения полномочий и Федеральных законов от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В связи с поздними сроками выполнения работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения предъявлена неустойка в сумме 3440 руб. |
| 2 | Экспертное исследование проектной документации | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | Получение заключения от ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости |
| 3 | Разработка технико-экономического обоснования выбора вариантов развития системы водоснабжения | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | В целях определения наиболее экономичного, оптимального решения: - Реконструкция водозабора Центральный; - Проектирование и строительство повысительной водопроводной насосной станции в г.Слюдянка; - Проектирование и строительство водозабора и насосной станции на Хамар-Дабанском месторождении питьевых подземных вод (Хамар- Дабанское МППВ)» |
| 4 | Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочных параметров тарифного регулирования по объектам коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения Слюдянского муниципального образования | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | В целях подготовки обоснованных долгосрочных параметров тарифного регулирования для объявления конкурсной документации в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования, концессионного соглашения. |
|  | итого | 776 800,00 | 776 800,00 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО на 2019 год | 56 467 190,70 | 7 634 290,70 | 48 832 900,00 |  |

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                                                                                                    А.Н. Бабученко

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И СТАБИЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)» ЗА 2019 ГОД

Деятельность существующей системы тарифного (ценового) регулирования направлена на соблюдение сбалансированности интересов производителей и потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, согласованности планов и программ (инвестиционных, производственных) организаций, производящих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги).

Основу тарифного (ценового) регулирования на местном уровне составляет Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»., Постановление Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 г. № 103-пп «Об утверждении положения о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам», Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года                    № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  транспортом в Иркутской области», Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами администрация Слюдянского городского поселения осуществляет регулирование:

- тарифов (цен) на товары и услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения,

- тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам.

Приоритетной задачей тарифной политики в настоящее время и в среднесрочной перспективе является ограничение темпов роста тарифов (цен) при сохранении существующих надежности и качества снабжения потребителей товарами и услугами.

Цели и задачи подпрограммы «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019 - 2024 годы (далее - подпрограмма) вытекают из положений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и от 13 мая 2010 года № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

В соответствии с вышеназванными документами сформированы стратегические цели подпрограммы:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров (работ, услуг) путем установления экономически обоснованных тарифов (цен) в рамках законодательства;

проведение необходимых контрольных мероприятий;

обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его сотрудников.

В соответствии с основными стратегическими целями определены следующие тактические задачи подпрограммы:

1. Осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на территории Слюдянского муниципального образования в соответствии с законодательством.

Данная задача отражает необходимость обеспечения качества и обоснованности принимаемых решений по определению (установлению) тарифов (цен) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, организаций жилищно-коммунального комплекса и иных объектов тарифного (ценового) регулирования.

2. Осуществление государственного контроля за соблюдением тарифов (цен) в регулируемых сферах.

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" одной из задач администрации Слюдянского городского является государственный контроль, направленный на защиту законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений.

3. Обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Тарифная (ценовая) политика основывается на принципе доступности информации для потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, и на принципе свободного доступа к информации о регулируемой деятельности организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию.

Реализация принципа свободного доступа потребителей к информации о регулируемой деятельности организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию, предполагает обеспечение доступности для населения сведений о составе товаров (работ, услуг) и их стоимости в порядке, установленном законодательством.

Принцип свободного доступа к информации о регулируемой деятельности организаций, осуществляющих услуги по водоснабжению и водоотведению  обязывает указанные организации обеспечить свободный доступ к информации об их регулируемой деятельности (о регулируемых товарах (работах, услугах)) в соответствии со стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, путем ее размещения в средствах массовой информации, в том числе электронных, и предоставления на основании письменных запросов потребителей регулируемых товаров (работ, услуг).

Таким образом, в рамках подпрограммы должна быть решена задача по обеспечению открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Результатом этого должно стать образование насыщенного информационного пространства, максимально заполняющего информационные пробелы в проблемных областях.

Особенностью тарифной (ценовой) политики, проводимой в администрации Слюдянского городского поселения, является то, что все функции, находятся в прямой зависимости от законодательства Российской Федерации и предельных уровней тарифов (цен), устанавливаемых ФСТ России. Отступление от данных норм, равно как и не установление тарифов (цен), невозможно. В связи с этим как отдельная цель подпрограммы и соответствующие ей задача и мероприятие выделено обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его сотрудников.

Таким образом, в рамках подпрограммы задача по обеспечению открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в сфере водоснабжения, водоотведения в общем объеме финансирования в 2019 году в сумме 71 835,31 руб. при плане                72 800,0 руб.

Неисполнение в размере 964,69 руб. обусловлено в результате образованного остатка средств по начислениям на оплату труда.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА» ЗА 2019 ГОД

Подпрограмма содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели подпрограммы, а именно: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для развития механизмов государственно-частного партнерства;

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели подпрограммы и направлены на стимулирование притока долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие подпрограммы – развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей.

Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Чистая вода" 2019-2024 г.г. в 2019 году отражены в таблице №1.

Таблица №1.

| № | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, устройство объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей |
| 1 | Приобретение водоразборных колонок: КВ -4 11 3.0 - 5 шт | 454864,87 |
| 2 | Приобретение резервных насосов на скважины: ЭЦВ 6-16-110 установлены на скважине Стройка, СМП ЭЦВ 6-16-110 (1шт), установлен на скважине Подгорная 9 ЭЦВ 5-6,5-120 (1 шт), установлен на скважине Березовый ENSI 4CP 8-18/3 (1шт), установлен на скважине Подгорная 9 Насос консольный 1К 45/30 – 1 шт., установлен на скважине СМП ЭЦВ 6-16-110 (1шт) резерв ЭЦВ 8-40-90 (1шт) резерв ENSI 6CR 18-15/11 (1шт) резерв Погружной насос Речник СКН-4/1000 – 1 шт. резерв Погружной насос BELAMOS 3TF-90/6 – 1 шт. резерв |  |
| 3 | Замена емкости на скважине ул.Комсомольская, 16 | 331 634,37 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция системы водоснабжения Слюдянского муниципального образования" - Проектирование новой ВНС «Рудоуправление" | 480 000,00 |
|  | Итого: | 1 266 499,24 |

Объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета  составил 1 266 499,24 руб.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 1 266 499,24 | 1 266 499,24 | 0 |
| ИТОГО | 1 266 499,24 | 1 266 499,24 | 0 |

Указанные мероприятия выполнены в полном объеме в установленный контрактами срок.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 5

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2019 ГОД

Основной целью данной подпрограммы является реализация механизма энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства и административных зданий Слюдянского муниципального образования, переход на рациональный отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

- Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки.

- Организация учета потребления энергоресурсов, а также контроля за их потреблением в многоквартирных домах, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

Основное мероприятие подпрограммы "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования".

Мероприятие -  Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Слюдянского муниципального образования.

Работы выполнены в соответствии с контрактом, сметной документацией и другими  нормативными документами в следующих муниципальных квартирах: г.Слюдянка, ул. Ленина, 27-31, ул. 40 Лет Октября,33-8, ул. Фрунзе,9-5, ул. Железнодорожная,17-4, ул. Бабушкина,4-1В, ул. Перевальская,19-1, ул. Железнодорожная,9-4.

Плановый объем финансирования подпрограммы в 2019 год за счет средств местного бюджета составил 52 716,00 руб.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 52 716,00 | 49 752,5 | 2 963,5 |
| ИТОГО | 52 716,00 | 49 752,5 | 2 963,5 |

Причинами отклонения от запланированного объема средств направленных на завершение работ являются: экономия по результатам аукционных торгов, после проведенного открытого отбора заявок от жителей муниципальных квартир на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов холодного и горячего водоснабжения.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                               А.Н. Бабученко

Приложение № 6

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

##### «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» ЗА 2019 ГОД

В соответствии с действующим жилищным законодательством обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме. В результате техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилого фонда. Высокая степень износа жилищного фонда не позволяет создать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает создание эффективной системы планового проведения капитального ремонта.

Целями Программы являются:

- Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области;

- Контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Для достижения указанных целей планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Слюдянского муниципального образования (в том числе многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или актуализации Программы приняты решения о сносе или реконструкции.

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Слюдянского муниципального образования.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, обеспечение сохранности многоквартирного жилищного фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов на территории Слюдянского муниципального образования.

Всего на территории Слюдянского муниципального образования расположено                          298 многоквартирных домов, в том числе 251 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы. Работа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» началась с 2009 года. В период с 2009 года по 2019 год на территории Слюдянского муниципального образования было отремонтировано 87 многоквартирных домов общей площадью 87,07 тыс.кв.м., что составило 28,2 % от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

В целях реализации подпрограммы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом необходимости их оказания и (или) выполнения одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой по результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрация Слюдянского городского поселения утверждают краткосрочные планы реализации подпрограммы в порядке, установленном статьей 8 Закона Иркутской области № 167-ОЗ. С целью создания устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, в состав платы собственников за жилое помещение и коммунальные услуги включается обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт.

Средства взносов собственников, в том числе муниципальных образований, как собственников муниципальных квартир, каждого многоквартирного дома аккумулируются и образуют фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены Региональной Программой, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет средств собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, только если указанные многоквартирные дома расположены на территории того же муниципального образования Иркутской области.

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета составил  887 072,31 руб.– оплата взносов за муниципальные жилые помещения в количестве 357 квартир, на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах Слюдянского муниципального образования. Требования ЖК РФ, Закона Иркутской области от 27.12.2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» учтены.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 887 072,31 | 885 572,55 | 1499,76 |
| ИТОГО | 887 072,31 | 885 572,55 | 1499,76 |

Причинами отклонения от запланированного объема средств неиспользованных средств местного бюджета в сумме 1499,76 руб., является образованный невостребованный остаток, в связи с сокращением ежемесячных расходов на оплату взносов на проведение капитального ремонта на основании изменений, внесенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, от 16.09.2019 года и исключением из перечня всех многоквартирных домов, в которых имеется менее чем 5 квартир.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 7

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

##### «ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2019 ГОД

Целью подпрограммы является организация широкомасштабного информирования населения Слюдянского муниципального образования о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Слюдянского городского поселения, повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется выполнением комплекса следующих мероприятий:

- Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сферах, о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, в том числе во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Иркутской области, мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком информирования средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, на территории Слюдянского муниципального образования, по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Размещение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, в том числе во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Иркутской области, мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком Порядок размещения информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Проведение регулярных встреч представителей администрации Слюдянского городского поселения, организаций коммунального комплекса и иных с гражданам по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства не реже одного раза в квартал. Ответственным за организацию встреч является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования.

- Организация и проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей общественности осуществляется в целях повышения информированности граждан по вопросами жилищно-коммунального хозяйства и проводится не реже одного раза в квартал, рекомендуемой продолжительностью четыре часа.

Ответственным за организацию информационных семинаров является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования;

- Проведение мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций с периодичностью их проведения не реже двух раз в год.

Ответственным за их организацию является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования;

В целях повышения уровня грамотности руководителей организации коммунального комплекса, а также в целях информационного взаимодействия администрация Слюдянского городского поселения не реже 1 раза в месяц проводит планерные совещания  руководителями организаций коммунального комплекса.

В 2019 году мероприятия Подпрограммы реализовывались силами администрации Слюдянского поселения, посредством публикации материалов в средствах массовой информации, на сайте администрации Слюдянского городского поселения по следующим темам:

- проведение общественных обсуждений по выбору общественной территории с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов; для определения очередности включения наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 годы».

- по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022гг.» на территории Слюдянского муниципального образования, а также информация об условиях включения дворовой территории в муниципальную программу;

- проведение собраний, встреч в многоквартирных домах;

- публикация информационных писем «Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2019 года»; «О принятии долгосрочных тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение на территории Слюдянского муниципального образования»; «О выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года) на отопительный период 2020-2021 г.г.»; «Об обращении с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в связи с переходом на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года»; «О проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»; «О переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание с 03.06.2019 года на территории Иркутской области; «Информация о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 г.г. на территории Слюдянского муниципального образования»; «О реализации газа в баллонах на территории Слюдянского муниципального образования».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета составил  20 643,90 руб., данные средства направлены на оказание услуг по изготовлению и печати брошюры - листовки «Мы за чистый город!», «Правила торговли на рынке».

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 20 643,90 | 14 643,90 |
| ИТОГО | 20 643,90 | 14 643,90 |

Причинами отклонения фактического от запланированного объема средств местного бюджета в сумме 6000,0 руб. является отсутствие необходимости в использовании образованного остатка средств.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко

Приложение № 8

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 30.01.2020 № 7  IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НАРУШАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

##### ЗА 2019 ГОД

Основной целью подпрограммы является - обеспечение эффективной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения на территории Слюдянского муниципального образования.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

- Создание неснижаемого нормативного запаса топлива на теплоисточниках города Слюдянка;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами на территории Слюдянского муниципального образования;

- Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка.

Основное мероприятие подпрограммы – формирование, пополнение и хранение основных средств и материалов аварийно-технического запаса Слюдянского муниципального образования.

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств местного бюджета составил  5000,0 руб.

# В связи с тем, что нормативный запас твердого топлива на территории города Слюдянка находится в пределах норм, графики поставки угля выполняются своевременно, дефицита оборотных средств у теплоснабжающего предприятия ООО «Управление коммунальными системами» нет, средства местного бюджета в сумме 5000,0 руб. не были использованы на приобретение угля для нужд котельных г.Слюдянка.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 5000,0 | 0 |
| ИТОГО | 5000,0 | 0 |

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                             А.Н. Бабученко