###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 28.02.2023 № 21 V-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 годы» за 2022 год

На основании статей 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 17 января 2023 года  RU385181042023001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению:

1.1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы за 2022 год, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 года № 1292, с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 31.01.2019 № 39, от 22.02.2019 № 96, от 19.04.2019 № 242, от 24.05.2019 № 332, от 28.06.2019 № 496, от 08.08.2019 № 619, от 27.08.2019  № 841, от 30.09.2019 № 1027, от 31.10.2019 № 1097, от 23.12.2019 № 1252, от 31.01.2020 № 87, от 24.03.2020 № 201, от 29.05.2020 № 342, от 19.06.2020 № 396, от 16.07.2020 № 426, от 10.08.2020 № 468, от 01.10.2020 № 583, от 26.11.2020 № 690, от 24.12.2020 № 773, от 02.02.2021 № 39, от 11.03.2021 № 100, 29.04.2021 № 250, от 27.05.2021 № 324, от 24.06.2021 № 367, от 30.08.2021 № 518, от 21.10.2021 № 653, от 12.11.2021 № 709, от 27.12.2021 № 868, от 25.02.2022 № 137, от 15.04.2022 № 319, от 26.05.2022 № 450, от  30.06.2022 № 510, от 25.09.2022 № 636, от 27.10.2022 № 755, от 30.11.2022 № 857, от 22.12.2022 № 929, от 22.12.2022 № 933 (Приложение №1).

1.2. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы за 2022 год (Приложение №2).

1.3. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы за 2022 год (Приложение №3).

1.4. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы за 2022 год (Приложение №4).

1.5. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы за 2022 год (Приложение №5).

1.6. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Благоустройство сельских территорий Слюдянского муниципального образования» на 2021-2025 годы за 2022 год (Приложение №5).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                    В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                 М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2023 № 21 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2025 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

Целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение экологического, санитарно-эпидемиологического состояния территории Слюдянского муниципального образования.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить поставленные задачи:

- Организация благоустройства и озеленения территории;

- Улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территории Слюдянского муниципального образования;

- Сохранение и защита окружающей среды;

- Захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших;

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы.

- Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы.

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы.

- Подпрограмма «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы.

- Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Слюдянского муниципального образования» на 2021-2025 годы.

Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами муниципальной программы.

Общий фактический объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составляет 54 126 968,30 рублей, в том за счет средств областного бюджета - 10 343 510,27 рублей, за счет средств местного бюджета - 31 783 458,03 рублей, за счет иных источников – 12 000 000,00 рублей. В разрезе по подпрограммам:

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2022 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 1.1. | Содержание и озеленение комплекса благоустройства, укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | 1 867 988,83 | 1 867 988,83 | 99,99 |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 1 867 988,83 | 1 867 988,83 |  |
| 1.2. | Обслуживание фонтана | всего, в том числе: | 210 470,03 | 205 470,03 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 210 470,03 | 205 470,03 |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий перечня проектов народные инициативы | всего, в том числе: | 7 772 474,00 | 7 772 474,00 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 7 228 400,00 | 7 228 400,00 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 544 074,00 | 544 074,00 |  |
| 1.4. | Обеспечение функционирования МБУ "Благоустройство" | всего, в том числе: | 39 946 645,64 | 39 946 645,64 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 27 946 645,64 | 27 946 645,64 |  |
|  |  | иные источники (ИИ) | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 49 797 578,50 | 49 792 578,50 |  |
| областной бюджет (ОБ) | 7 228 400,00 | 7 228 400,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 569 178,50 | 30 564 178,50 |  |
| иные источники (ИИ) | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 2.1. | Организация мероприятий по уборке территории | всего, в том числе: | 302 992,00 | 302 992,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 302 992,00 | 302 992,00 |  |
| 2.2. | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | всего, в том числе: | 372 640,00 | 372 640,00 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 372 640,00 | 372 640,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 675 632,00 | 675 632,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 675 632,00 | 675 632,00 |  |
| 3 | Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 3.1. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту: «Несанкционированная свалка в пади Талая г. Слюдянки | всего, в том числе: | 804 000,00 | 804 000,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 747 720,00 | 747 720,00 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 56 280,00 | 56 280,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 804 000,00 | 804 000,00 |  |
| областной бюджет (ОБ) | 747 720,00 | 747 720,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 56 280,00 | 56 280,00 |  |
| 4 | Подпрограмма "Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 4.1. | Организация мероприятий по вывозу и захоронению безродных, невостребованных умерших | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий Слюдянского муниципального образования" на 2021-2025 годы |
| 5.1. | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | всего, в том числе: | 2 854 757,80 | 2 854 757,80 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 2 367 390,27 | 2 367 390,27 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 487 367,53 | 487 367,53 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 54 131 968,30 | 54 126 968,30 | 100,0 |
| областной бюджет (ОБ) | 10 343 510,27 | 10 343 510,27 |  |
| местный бюджет (МБ) | 31 788 458,03 | 31 783 458,03 |  |
| иные источники | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 100 %

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы, достигнутых за 2022 год

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 | Факт 2022 | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы |
| 1. | Общая площадь цветников, озелененных территорий общего пользования | кв.метр | 2 760 | 2 760 | 0 | 100 |  |
| 2. | Общая площадь содержания газонов | кв.метр | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 |  |
| 3. | Количество проектов, реализованных в рамках перечня проектов народных инициатив | шт. | 6 | 6 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы |
|  | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы |
|  | Объемы ликвидированных несанкционированных свалок | куб.метр | 2 200 | 1390 | -810 | 63 |  |
| 4. | Количество экологических акций и мероприятий | единицы | 3 | 3 | - | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы |
|  | Количество захороненных невостребованных умерших | человек | 5 | 12 | +7 | 240 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи администрации Слюдянского городского

поселения                                                                                                                    Д.С. Осипова

Приложение №2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2023 № 21 V- ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2025 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

В 2022 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 49 792 578,50 рублей, в том за счет средств областного бюджета - 7 228 400,00 рублей, за счет средств местного бюджета - 30 564 178,50 рублей, за счет иных источников – 12 000 000,00 рублей.

Основной целью подпрограммы является организация благоустройства и озеленения территории Слюдянского муниципального образования.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 1 | Содержание и озеленение комплекса благоустройства, укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | 1 867 988,83 | 1 867 988,83 | 99,99 |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 1 867 988,83 | 1 867 988,83 |  |
| 1.1. | Проведение экспертного исследования разделов проектной документации, создание дизайн-макетов, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, разработка концепции и проектов благоустройства городских пространств | всего, в том числе: | 1 771 297,18 | 1 771 297,18 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 1 771 297,18 | 1 771 297,18 |  |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы: приобретение оборудования для обеспечения развития озелененных территорий (приобретены турник тройной, подвесы для качелей со спинкой с цепями 6 шт.) | всего, в том числе: | 96 691,65 | 96 691,65 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 96 691,65 | 96 691,65 |  |
| 2 | Обслуживание фонтана (оплата за освещение и ХВС) | всего, в том числе: | 210 470,03 | 205 470,03 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 210 470,03 | 205 470,03 |  |
| 3 | Реализация мероприятий перечня проектов народные инициативы | всего, в том числе: | 7 772 474,00 | 7 772 474,00 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 7 228 400,00 | 7 228 400,00 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 544 074,00 | 544 074,00 |  |
| 3.1. | Устройство тротуара по улице Парижской Коммуны | областной бюджет (ОБ) | 1 917 542,40 | 1 917 542,40 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 144 331,38 | 144 331,38 |  |
| 3.2. | Асфальтирование основания хоккейного корта по улице Парижской Коммуны | областной бюджет (ОБ) | 1 253 446,47 | 1 253 446,47 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 94 345,59 | 94 345,59 |  |
| 3.3. | Приобретение детской игровой площадки (для установки своими силами) в парке Слюдянских Красногвардейцев | областной бюджет (ОБ) | 487 966,24 | 487 966,24 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 36 728,70 | 36 728,70 |  |
| 3.4. | Асфальтирование парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова | областной бюджет (ОБ) | 787 537,67 | 787 537,67 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 59 277,13 | 59 277,13 |  |
| 3.5. | Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8 | областной бюджет (ОБ) | 949 637,03 | 949 637,03 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 71 478,17 | 71 478,17 |  |
| 3.6. | Ремонт дорожного полотна по ул. Советская | областной бюджет (ОБ) | 1 832 270,19 | 1 832 270,19 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 137 913,03 | 137 913,03 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство" | всего, в том числе: | 39 946 645,64 | 39 946 645,64 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 27 946 645,64 | 27 946 645,64 |  |
|  |  | иные источники (ИИ) | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 49 797 578,50 | 49 792 578,50 |  |
| областной бюджет (ОБ) | 7 228 400,00 | 7 228 400,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 30 569 178,50 | 30 564 178,50 |  |
| иные источники (ИИ) | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                              Д.С. Осипова

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2023 № 21 V- ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2025 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

Цель Подпрограммы - улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территории Слюдянского муниципального образования

Задачи Подпрограммы - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, общественных территорий Слюдянского муниципального образования.

В 2022 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 675 632,00 рублей, за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 1 | Организация мероприятий по уборке территории | всего, в том числе: | 302 992,00 | 302 992,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 302 992,00 | 302 992,00 |  |
| 1.1. | Услуги автотранспорта для организации благоустройства (уборка ж/б конструкций ул. Мечтателей) | местный бюджет (МБ) | 283 992,00 | 283 992,00 |  |
| 1.2. | Приобретение мусорных мешков, перчаток (625 мешков, 263 пар перчаток) | местный бюджет (МБ) | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
| 2 | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО | всего, в том числе: | 372 640,00 | 372 640,00 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 372 640,00 | 372 640,00 |  |
| 2.1. | Приобретение контейнеров (34 шт.) | местный бюджет (МБ) | 372 640,00 | 372 640,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 675 632,00 | 675 632,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 675 632,00 | 675 632,00 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2023 № 21 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2025 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

Цели подпрограммы - сохранение и защита окружающей среды Слюдянского муниципального образования.

Задачи подпрограммы:

- ликвидация свалок, образовавшихся на территории Слюдянского муниципального образования;

- проведение мероприятия по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

На территории Слюдянского муниципального образования имеется несанкционированное место размещения отходов в п. Талая г. Слюдянка, площадью 4 га, объем отходов составляет 98,5 тыс. куб. метров. В 2022 году несанкционированная свалка в п. Талая включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, до конца 2023 года планируется получить проект рекультивации свалки.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 3.1. | Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту: "Несанкционированная свалка в пади Талая г. Слюдянки" | всего, в том числе: | 804 000,00 | 804 000,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 747 720,00 | 747 720,00 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 56 280,00 | 56 280,00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 804 000,00 | 804 000,00 |  |
| областной бюджет (ОБ) | 747 720,00 | 747 720,00 |  |
| местный бюджет (МБ) | 56 280,00 | 56 280,00 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 5

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2023 № 21 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ В МОРГ И ЗАХОРОНЕНИЮ БЕЗРОДНЫХ, НЕВОСТРЕБОВАННЫХ И НЕОПОЗНАННЫХ УМЕРШИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2019-2025 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

Цели подпрограммы - захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования.

Достижение указанной цели целесообразно осуществлять за счет решения следующих задач:

- перевозка безродных, невостребованных и неопознанных умерших.

- захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших.

В 2022 году на реализацию подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» расходы на мероприятия по перевозке безродных, невостребованных и неопознанных умерших не запланированы, в связи тем, что с 01.07.2019 года перевозкой и захоронением безродных, невостребованных и неопознанных умерших занимается МБУ «Благоустройство».

Заведующий отделом дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 6

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2022 № 21 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2021-2025 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД

В 2022 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 2 854 757,80 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 367 390,27 рублей, бюджета Слюдянского муниципального образования - 487 367,53 рублей.

Подпрограмма направлена на организацию благоустройства и озеленения сельской территории.

Цель Подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи муниципальной Подпрограммы - благоустройство территории сельских поселений.

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2022 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий Слюдянского муниципального образования" на 2021-2025 годы |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | всего, в том числе: | 407 427,80 | 407 427,80 | 100 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 337 871,26 | 337 871,26 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 69 556,54 | 69 556,54 |  |
| 1.1. | Благоустройство зоны отдыха в п. Сухой ручей | всего, в том числе: | 407 427,80 | 407 427,80 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 337 871,26 | 337 871,26 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 69 556,54 | 69 556,54 |  |
| 2 | Создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок | всего, в том числе: | 471 410,00 | 471 410,00 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 390 930,34 | 390 930,34 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 80 479,66 | 80 479,66 |  |
| 2.1. | Устройство парковки вблизи ДК «Волна» п. Сухой ручей | всего, в том числе: | 471 410,00 | 471 410,00 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 390 930,34 | 390 930,34 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 80 479,66 | 80 479,66 |  |
| 3 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов | всего, в том числе: | 1 975 920,00 | 1 975 920,00 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 1 638 588,67 | 1 638 588,67 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 337 331,33 | 337 331,33 |  |
| 3.1. | Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зои Космодемьянской, ул. Линейной п. Сухой ручей | всего, в том числе: | 1 975 920,00 | 1 975 920,00 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 1 638 588,67 | 1 638 588,67 |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 337 331,33 | 337 331,33 |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 2 854 757,80 | 2 854 757,80 | 100 |
| областной бюджет (ОБ) | 2 367 390,27 | 2 367 390,27 |  |
| местный бюджет (МБ) | 487 367,53 | 487 367,53 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова