

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

# Иркутская область

**Слюдянское муниципальное образование**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

Слюдянского района

г. Слюдянка

**РЕШЕНИЕ**

от 28.02.2023г № 22 V-ГД

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования " на 2019 – 2025, за 2022 год

Заслушав отчёт заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения В. Н. Черноскутовой, и руководствуясь статьями 10, 11, 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 06 декабря 2021 года № RU 385181042021002,

**ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:**

1. Принять к сведению отчёт о выполнении мероприятий 2022 года муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2024, утверждённой постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 года № 1299, с учётом изменений внесённых постановлениями администрации Слюдянского городского поселения от 31.01.2019 года № 38, от 25.04.2019 года № 252, от 30.05.2019 года № 350, от 29.08.2019 года № 861, от 31.10.2019 года № 1093, от 23.12.2019 года № 1258, от 26.02.2020 года № 140, от 02.06.2020 года № 352, от 01.10.2020 года № 579, от 24.12.2020 года № 776, от 12.11.2021 года № 707, от 27.12.2021 года № 866,от 26.01.2022 года № 59, от 25.02.2022 года № 148, от 30.06.2022 года № 513, от 25.08.2022 года № 635, от 27.10.2022 года № 754, от 22.12.2022 года № 937 (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал Новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования В. Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования М. М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 28.02.2023 № 22 V-ГД

**Отчет о выполнении мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2025, за 2022 год.**

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения на 2022 год запланировано 1 622 969,30 руб. в том числе из областного бюджета 558 000 руб:

1. Межевание земельных участков и постановка на кадастровый учёт,
2. Постановка территориальных зон на кадастровый учёт,
3. Разработка карт-схем населённых пунктов г.Слюдянка, п. Сухой Ручей, п. Буровщина,
4. Изготовление адресных и номерных табличек на ОКС,
5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки,
6. Разработка проекта планировки территории Слюдянского муниципального образования,
7. Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования,
8. Выполнение инструментально-технического обследования,
9. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости (7 земельных участков),
10. Мероприятия по установке и эксплуатации рекламных конструкций,
11. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию памятников архитектуры.
12. **Выполнение работ по разработке проектов организации сноса многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Сумма, руб** |
| Разработка проектов организации сноса многоквартирных домов | 236 000 руб. местный бюджет  |

Разработаны проекты организации работ (ПОР) по сносу объектов капитального строительства, в соответствии с ПП РФ № 509, для следующих зданий:

 многоквартирные жилые дома № 23 В и № 23 Г, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина;

 многоквартирный жилой дом № 12, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября;

 многоквартирный жилой дом № 35, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев;

 многоквартирный жилой дом № 56, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев;

 многоквартирные жилые дома № 1 и № 3, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, пер. Привокзальный.

1. **Разработка картографического материала.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Сумма, руб** |
| Изготовление адресных и номерных табличек на ОКС | 45 570 руб, местный бюджет |

Администрацией Слюдянского городского поселения выполнены работы по изготовлению адресных и номерных табличек на объекты капитального строительства.

1. **Актуализация документов территориального планирования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Сумма, руб** |
| внесение изменений в генеральный план Слюдянского муниципального образования | 600 000 руб, в том числе:42 000 руб, местный бюджет,558 000 руб, областной бюджет. |

1. Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Сумма, руб** |
| Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования | 641095,30 руб, местный бюджет |
| Проектирование лесов, защитных лесов и резервных лесов, а также особо защитных участков лесов | 60 000 руб, местный бюджет |

1. НДС при реализации прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | **Сумма, руб** |
| НДС при реализации прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 40 304 руб, местный бюджет, |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, шт | Факт исполнения, шт | % исполнения |
| 1 | Межевание земельных участков и постановка на кадастровый учёт, | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Постановка территориальных зон на кадастровый учёт, | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка карт-схем населённых пунктов г.Слюдянка, п. Сухой Ручей, п. Буровщина, | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изготовление адресных и номерных табличек на ОКС, | 60 | 60 | 100 |
| 5 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки, | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Разработка проекта планировки территории Слюдянского муниципального образования, | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования, | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Выполнение инструментально-технического обследования, | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости (7 земельных участков), | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятия по установке и эксплуатации рекламных конструкций, | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию памятников архитектуры. | 0 | 0 | 0 |

Запланированные мероприятия на 2022 год в рамках мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования " на 2019 – 2025, за 2022 год выполнены в полном объёме и исполнение программы составило 100 %

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства

администрации Слюдянского городского поселения В. Н. Черноскутова