###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 26.01.2023 № 8 V-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы за 2022 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 06 декабря 2021 года №RU385181042021002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1291, с изменениями от 31.01.2019 № 37, от 27.03.2019 № 169, от 17.04.2019 № 232, от 30.04.2019 № 267, от 24.05.2019 № 333, от 26.06.2019 № 483, 27.08.2019 № 840, от 27.09.2019 № 1026, от 23.12.2019 № 1251, от 31.01.2020 № 86, от 26.02.2020 № 139, от 29.05.2020 № 343, от 25.06.2020 № 408, от 01.10.2020 № 587, от 26.11.2020 № 691, от 24.12.2020 № 773, от 02.02.2021 № 38, от 23.03.2021 № 123, от 29.04.2021 № 249, от 24.06.2021 № 368, от 30.08.2021 № 519, от 21.10.2021 № 652, от 12.11.2021 № 710, от 27.12.2021 № 867, от 26.01.2022 № 60, от 26.05.2022 № 451,  от 22.12.2022 № 930, от 22.12.2022 № 931 на 2022 год (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» за 2022 год (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» за 2022 год (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4) за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от __________№ ________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2025 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

Целью муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения в Слюдянском муниципальном образовании.

Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1.Развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования;

2.Содержание дорожно-транспортной инфраструктуры;

3.Организация наружного освещения автомобильных дорог и дворовых территорий Слюдянского муниципального образования.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

##### Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

##### Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

##### Подпрограмма «Организация уличного освещения».

##### Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 17 220 161,66 рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму 14 722 814,66 рублей, местного бюджета – 2 497 347,00 рублей, в разрезе по подпрограммам представлена ниже:

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2022 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 | Факт 2022 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования" на 2019-2025 годы |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 | 94,2 | 803 595,69 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено выполнением работ в рамках других источников (за счет средств, выделенных в рамках проекта «Народные инициативы»), финансирование мероприятия осуществлено исходя из потребности в выполнении работ |
|  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 |  |  |
|  |  | акцизы | 7 237 550,00 | 6 433 954,31 |  |  |
|  |  | акцизы восстановленные | 6 600 415,94 | 6 600 415,94 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 |  |  |
| муниципальный дорожный фонд в том числе: | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 |  |  |
| акцизы | 7 237 550,00 | 6 433 954,31 |  |  |
| акцизы восстановленные | 6 600 415,94 | 6 600 415,94 |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства" на 2019-2025 годы |
| 2.1. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | всего, в том числе: | 884 848,72 | 884 848,72 | 100 |  |
|  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | 884 848,72 | 884 848,72 |  |  |
|  |  | акцизы восстановленные | 399 584,06 | 399 584,06 |  |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 884 848,72 | 884 848,72 |  |  |
| муниципальный дорожный фонд в том числе: | 884 848,72 | 884 848,72 |  |  |
| акцизы восстановленные | 399 584,06 | 399 584,06 |  |  |
| 3. | Подпрограмма "Организация уличного освещения" на 2019-2025 годы |
| 3.1. | Организация мероприятий по уличному освещению | всего, в том числе: | 2 497 347,00 | 2 425 793,85 | 97,1 | 71 553,15 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2023 года |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 2 497 347,00 | 2 425 793,85 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 2 497 347,00 | 2 425 793,85 |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 2 497 347,00 | 2 425 793,85 |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 17 220 161,66 | 16 345 012,82 | 94,9 |  |
| муниципальный дорожный фонд, в том числе: | 14 722 814,66 | 13 919 218,97 |  |  |
| акцизы | 7 237 550,00 | 6 433 954,31 |  |  |
| акцизы восстановленные | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 2 497 347,00 | 2 425 793,85 |  |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы» в 2022 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение:

- По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» в сумме 803 595,69 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено выполнением работ в рамках других источников (за счет средств, выделенных в рамках проекта «Народные инициативы»), финансирование мероприятия осуществлено исходя из потребности в выполнении работ. В 2023 году дорожный фонд Слюдянского муниципального образования будет увеличен на сумму сформированного остатка на начало 2023 года и в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 будет реализован.

- По подпрограмме «Организация уличного освещения» отклонение от плана на сумму 71 553,15 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2023 года.

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 94,9 %

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых

за 2022 год

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2022 | факт 2022 | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования | п.м. | 1251 | 1251 | - | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» |
| 2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт) | м2 | 2296 | 2296 | - | 100 |  |
| 3 | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 1000 | 1125 | -125 | 113 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация уличного освещения» |
| 4. | Доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети | % | 55 | 56 | -1 | 102 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                       Д.С. Осипова

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от ________ № _________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2025 ГОД

ЗА 2022 ГОД

В 2022 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 13 034 370,25 рублей.

## Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров.

Основной целью подпрограммы является развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.из. | Объём финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 | Факт 2022 | Отклонение от плана |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |  | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 | 803 595,69 |
| 1.1. | Автомобильная дорога по ул. Слюдянских Красногвардейцев (от ул. Комсомольская до ул. Гранитная с устройством тротуара) | 804 п.м. | 9 645 739,20 | 9 645 739,20 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 9 645 739,20 | 9 645 739,20 | 0,00 |
| 1.2. | Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны (от д. 116 по ул. Ленина, до д. 7 по ул. Парижской коммуны), ямочный ремонт автомобильных дорог | 190 п.м., 1978 м2 | 2 909 766,00 | 2 909 766,00 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 2 909 766,00 | 2 909 766,00 | 0,00 |
| 1.3. | Автомобильная дорога по ул. Советской (участок от д. 34 до перекрестка с ул. Московской) | 250 м2 | 1 282 460,74 | 478 865,05 | 803 595,69 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 1 282 460,74 | 478 865,05 | 803 595,69 |
|  | ИТОГО, в том числе: |  | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 | 803 595,69 |
|  | муниципальный дорожный фонд |  | 13 837 965,94 | 13 034 370,25 | 803 595,69 |

- Отклонение в сумме 803 595,69 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено выполнением работ в рамках других источников (за счет средств, выделенных в рамках проекта «Народные инициативы»), финансирование мероприятия осуществлено исходя из потребности в выполнении работ. В 2023 году дорожный фонд Слюдянского муниципального образования будет увеличен на сумму сформированного остатка на начало 2023 года и в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 будет реализован.

.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от _________ № __________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2019-2025 ГОД ЗА 2022 ГОД

В 2022 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 884 848,72 рублей.

Основной целью подпрограммы является Содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

1.Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт);

2. Площадь нанесенной дорожной разметки.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт автомобильных дорог:

- Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 2 296 м2;

- Нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного значения общей площадью 1 125 м2;

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отражены в таблице № 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2022 | Факт 2022 | Отклонение от плана |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | 220 387,00 | 220 387,00 | 0,00 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Слюдянка | 493 767,72 | 493 767,72 | 0,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (Щебень, эмульсия для проведения работ по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом) | 170 694,00 | 170 694,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 884 848,72 | 884 848,72 | 0,00 |

Все вышеуказанные работы были выполнены в срок и в полном объёме.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от ___________ № ________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2022 ГОД

## Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

Силами МБУ «Благоустройство» в 2022 году проведено 1,9 км новых линий уличного освещения, установлено 44 штук светодиодных светильников.

| №п/п | Адрес | СИП (2*16) м | Светодиодный светильник шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ржанова, от дома 27 до 39 | 200 | 3 |
| 2 | ул. Мирный | 200 | 5 |
| 3 | ул. Менделеева, в районе д.19 | 70 |  |
| 4 | ул. Ключевой | 500 | 10 |
| 5 | Сухой Ручей ДК Волна | 120 | 2 |
| 6 | ул. Школьная, в районе д.10 (детская площадка) |  | 1 |
| 7 | пер. Безымянный (детская площадка) |  | 1 |
| 8 | ул. Советская, в районе д. 39 (детская площадка) |  | 1 |
| 9 | ул. Советская, в районе д. 60 (детская площадка) | 40 | 1 |
| 10 | ул. Лермонтова | 300 | 7 |
| 11 | ул. Ленина, в районе д. 130 (дворовая территория) | 80 | 2 |
| 12 | ул. Красногвардейская 1,3 (дворовая территория) | 20 | 3 |
| 13 | парк Железнодорожник (детская площадка) | 70 | 4 |
| 14 | ул. Амбулаторная, в районе д. 8,9,10 (дворовая территория) | 120 | 3 |
| 15 | ул. Телевизионная горная часть | 155 | 1 |
|  | Итого: | 1875 | 44 |

В 2022 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 2 425 793,85 рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | План 2022 | Факт 2022 | Отклонение от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | 2 465 336,92 | 2 393 783,77 | 71 553,15 |
| 2 | Услуги по технологическому присоединению | 32 010,08 | 32 010,08 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 2 497 347,00 | 2 425 793,85 | 71 553,15 |

Отклонение от плана на сумму 71 553,15 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2023 года.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова