###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 26.01.2023№ 9 V-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2025 годы» за 2022 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 06 декабря 2021 года №RU385181042021002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет за 2022 год о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605,  от 24.12.2020 № 772, от  18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662, от 27.12.2021 № 881, от 25.02.2022 № 150, от 23.09.2022 № 705, от 27.10.2022 № 756, от 22.12.2022 № 928, от 22.12.2022 № 932 (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                         В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                      М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 26.01.2023№ 9 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2025 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605,  от 24.12.2020 № 772, от  18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662, от 27.12.2021 № 881, от 25.02.2022 № 150, от 23.09.2022 № 705, от 27.10.2022 № 756, от 22.12.2022 № 928, от 22.12.2022 № 932 на благоустройство дворовых и общественных территорий выделено 9 975 500,00 рублей, из них за счет средств:

| Федерального бюджета - | 7 407 140,84 рублей |
| --- | --- |

Бюджета Иркутской области - 	                                                            1 888 359,16 рублей

| Бюджета Слюдянского муниципального образования - | 680 000,00 рублей. |
| --- | --- |

В 2022 году комплексно благоустроены три дворовых территорий (работы по благоустройству выполнялись по минимальному перечню работ) и одна общественная – парк «Железнодорожник» (2 этап – зона «У Озера»).

Информация об исполнении мероприятия приведена ниже:

| № п/п | Адрес территории | Исполнитель работ | Муниципальный контракт | Виды работ | Стоимость работ по контракту, руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО, руб. | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии, руб. | За счет средств регионального бюджета, руб. | За счет средств муниципального бюджета, руб. |
| Благоустройство дворовых территорий |
| 1 | г. Слюдянка, пер. Красногвардейский д.1,3, ул. Фрунзе д. 5 | ИП Райсян В. Г. | 01343000735210000310001от 01.11.2021 | асфальтирование проездов, установка бортовых камней, МАФ | 3 215 276,40 | 3 215 276,40 | 2 523 496,73 | 643 334,36 | 48 445,31 |
| 2 | г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, д. 8,9,10 | ООО "СК Баргузин" | 01343000735210000320001 от 01.11.2021 |  | 2 720 075,76 | 2 720 075,76 | 2 134 840,50 | 544 251,25 | 40 984,01 |
| 3 | г. Слюдянка, ул. Советская, д. 40 | ИП Райсян В.Г. | б/н от 02.03.2022 |  | 1 155 830,00 | 1 155 830,00 | 907 148,52 | 231 266,32 | 17 415,16 |
| Благоустройство общественных территорий |
| 4 | г. Слюдянка в районе ул. Кругобайкальская | ООО "Аркоболено" | 01343000735210000450001 от 24.11.2021 | поставка ДИК | 2 143 819,16 | 2 143 819,16 | 1 682 567,83 | 428 949,91 | 32 301,42 |
|  |  | ИП Райсян А.Г. | 01343000735210000480001 от 21.12.2021 | устройство тротуарной плитки | 594 137,54 | 594 137,54 | 44 216,29 | 11 272,40 | 538 648,85 |
|  |  | ИП Райсян А.Г. | 95 б/т от 28.12.2021 |  | 40 897,38 | 40 897,38 | 32 098,14 | 8 183,03 | 616,21 |
|  |  | МБУ "Благоустройство" | 90 б/т от 21.09.2022 | устройство освещения | 105 463,76 | 105 463,76 | 82 772,83 | 21 101,89 | 1 589,04 |
| ИТОГО | 9 975 500,00 | 9 975 500,00 | 7 407 140,84 | 1 888 359,16 | 680 000,00 |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2022 ГОД

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение -/+ | % | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2025 годы» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД

| Мероприятия программы | Объем финансирования, руб. | Финансовые средства, всего рублей | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | ОБ | ФБ |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | -/+ | % |  |
| Благоустройство дворовых территорий | 106 844,48 | 106 844,48 | 1 418 851,93 | 1 418 851,93 | 5 565 485,75 | 5 565 485,75 | 7 091 182,16 | 7 091 182,16 | 0 | 100 | выполнено в полном объёме |
| Благоустройство общественных территорий | 573 155,52 | 573 155,52 | 469 507,23 | 469 507,23 | 1 841 655,09 | 1 841 655,09 | 2 884 317,84 | 2 884 317,84 | 0 | 100 |  |
| Итого | 680 000,00 | 680 000,00 | 1 888 359,16 | 1 888 359,16 | 7 407 140,84 | 7 407 140,84 | 9 975 500,00 | 9 975 500,00 | 0 | 0 |  |

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.»  в 2022 году работы по благоустройству общественных и дворовых территорий выполнены в полном объеме. Процент выполнения МП – 100%.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова