Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 10.01.2024 № 10 V – ГД

Об отчете о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 г.г.» за 2023 год

Заслушав информацию заведующего отделом коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения                                А.Н. Бабученко и руководствуясь статьями 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 20 октября 2023 года  RU385181042023002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий 2023 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2025 г.г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1289 с учетом последующих и последних изменений от 24.12.2020 года № 769, от 28.01.2021 года № 26, от 11.03.2021 года № 98, от 23.04.2021 № 238, от 29.04.2021 № 264, от 17.05.2021 № 290, от 15.06.2021 № 351, от 30.08.2021 № 524, от 12.11.2021 года № 712, от 27.12.2021 № 871, от 26.01.2022 № 62, от 15.04.2022 № 316, от 26.05.2022 № 449, от 22.07.2022 № 560, от 25.08.2022 № 633, от 27.10.2022 № 752,  22.12.2022 № 925, от 30.03.2023 №201, от 27.04.2023 №280, от 26.05.2023 №353, от 21.06.2023 №425, от 28.07.2023 №509, от 28.09.2023 №624, от 23.11.2023 № 799, от 21.12.2023 № 917 (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019-2025 годы (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Чистая вода» на 2019-2025 годы (Приложение №4).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы (Приложение №5).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2025 годы (Приложение №6).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал новости» или в приложении к ней, а также разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                 В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                               М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 10.01.2024 № 10 V – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ»

ЗА 2023 ГОД

Целью муниципальной программы определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:

##### Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики, энергетики Слюдянского муниципального образования;

##### Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

##### Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов);

##### Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Слюдянского муниципального образования;

##### Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности;

##### Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Слюдянского муниципального образования;

##### Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Комплексный характер целей и задач программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы;

Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019-2025 годы;

Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2025 годы;

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы;

Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2025 годы;

Подпрограмма 6 «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы -  финансирование в 2022 году не осуществлялось.

Подпрограмма 7 «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования» -  финансирование в 2023 году не осуществлялось.

Общий плановый объем финансового обеспечения реализации программы в 2023 году составил 75 564 399,04 рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 63 496 200,00 руб., средств местного бюджета –  16 068 199,04 рублей, фактический % выполнения составляет 99,7 %, в том числе по подпрограммам:

| Наименование программы/ подпрограммы | Источник финансирования программы/ подпрограммы | Запланированный объем финанси- рования, руб. | Фактический объем финанси- рования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы | ВСЕГО: | 79 564 399,04 | 79 323 799,29 |
|  | За счет средств местного бюджета, руб. | 16 068 199,04 | 16 033 192,31 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 63 496 200,00 | 63 290 606,98 |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» | За счет средств местного бюджета, руб. | 7 566 822,92 | 7 523 117,54 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 41 092 200,00 | 41 009 006,98 |
| Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» | За счет средств областного бюджета, руб. | 122 400,00 | 122 400,00 |
| Подпрограмма «Чистая вода» | За счет средств местного бюджета, руб. | 5 010 127,66 | 4 909 900,00 |
|  | За счет средств областного бюджета, руб. | 22 281 600,00 | 22 281 600,00 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» | За счет средств местного бюджета, руб. | 3 205 956,25 | 3 205 956,25 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | За счет средств местного бюджета, руб. | 275 292,21 | 271 818,52 |
| Подпрограмма «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» | За счет средств местного бюджета, руб. | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования» | За счет средств местного бюджета, руб. | 0 | 0 |

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы в 2023 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Остаток неиспользованных лимитированных средств составил 240 599,75 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 83 193,02 руб., за счет средств местного бюджета Слюдянского муниципального образования в сумме 157 406,73 руб., обусловлен по следующим причинам:

1) Неиспользованные средства по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы в 2023 году в сумме 126 898,40 рублей – экономия по результатам электронных аукционов, остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, в виду отсутствия необходимости в их использовании.

2) Неиспользованные средства по подпрограмме «Чистая вода» на 2019-2025 годы в 2023 году в сумме 110 227,66 рублей – аукционы на поставку железобетонных изделий для проведения капитального ремонта колодцев были признаны дважды не состоявшимися, в виду отсутствия поданных заявок. Также данные средства были сохранены в качестве резерва на необходимый случай для приобретения погружных насосов на водозаборные скважины, водоразборных колонок.

3) Неиспользованные средства по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2019-2025 годы в 2023 году в сумме 3 473,69 рублей – невостребованный остаток.

Заведующий отделом коммунальной инфраструктуры

и стратегического развития администрации

Слюдянского городского поселения                                                                      А.Н. Бабученко

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 10.01.2024 № 10 V – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2023 ГОД

В 2023 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» запланированы денежные средства в сумме 48 659 022,92 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 7 566 822,92 руб., за счет средств областного бюджета 41 092 200,00 руб.

Основной целью подпрограммы является - модернизация теплоисточников для повышения качества теплоснабжения и снижение тарифа, за счет сокращения издержек на производство тепловой энергии.

Основные задачи для достижения поставленной цели:

1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

2. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка.

3. Обеспечение выполнения предписаний «Ростехнадзора».

Основные мероприятия подпрограммы – капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования для котельных, материалов и оборудования для капитального ремонта инженерных сетей                      г.Слюдянка; первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации.

Для организации теплоснабжения Слюдянского муниципального образования в 2023 году были выполнены мероприятия по ремонту котельного оборудования, отдельных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоотведения, строительство воздушных линий электроснабжения. Фактический процент выполнения подпрограммы составил 99,7 %.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 7 566 822,92 | 7 523 117,54 | 43 705,38 |
| Бюджет Иркутской области | 41 092 200,00 | 41 009 006,98 | 83 193,02 |
| ИТОГО | 48 659 022,92 | 48 532 124,52 | 126 898,40 |

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в приложении № 1 к отчету о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» на 2023 год.

Приложение №1 к отчету о выполнении мероприятий

муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования»

ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» за 2023 год

| № п/п | Наименование объектов, мероприятий | Всего, руб. | За счет средств местного бюджета | За счет средств субсидий из областного бюджета | Анализ эффективности проведенных мероприятий, экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования, трубной продукции и материалов для замены инженерных сетей |
| 1 | Монтаж золоуловителя ЗУ-1-2 в котельной «Собственная база» | 135 520,80 | 135 520,80 | 0,0 | Установка золоуловителя ЗУ-1-2 позволила снизить вредные выбросы твердых летучих золовых веществ в атмосферу, образующихся при сгорании угля в топке котла. Снижено негативное влияние на окружающую среду и улучшена экологическая обстановка в прилегающей территории вокруг котельной. |
| 2 | Поставка рабочего колеса для дымососа ДН-11,2 левого вращения на котельную «Перевал» | 48 533,33 | 48 533,33 | 0,0 | Новое рабочее колесо повысило надежность работы дымососа, улучшилась тяга в паровом котле, что в свою очередь очень положительно сказалось на улучшении теплопроизводительности котла и повышении качества вырабатываемого пара. |
| 3 | Поставка продукции для обеспечения АРИЭ (кабель для подключения ДГУ на котельной «Стройка») | 247 631,16 | 247 631,16 | 0,0 | Для обеспечения резервным источником электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры ДГ 200 кВт |
| 4 | Выполнение работ по установке и наладке частотного преобразователя на НТП «Перевал» | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,0 | Установка частотного преобразователя позволила снизить потребление электроэнергии сетевым насосом, позволила проводить плавный пуск насоса, а также в автоматическом режиме поддерживать заданное давление в тепловой сети. |
| 5 | Поставка котла №4 КВр0,6-95 на котельную «СМП» | 395 600,00 | 395 600,00 | 0,0 | Замена изношенного котельного оборудования, повышение надежности работы системы горячего водоснабжения для потребителей, улучшилось качество предоставляемой услуги населению и прочим потребителям. |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
| 6 | Ремонт участка инженерных сетей водоотведения по адресу: г. Слюдянка, ул. Ленинградская, 2А | 293 499,53 | 293 499,53 | 0,0 | Сокращение износа инженерных сетей, решение проблемных вопросов в системе водоотведения в многоквартирных домах. |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации: |
| 7 | Экспертное исследование проектной документации | 26 251,44 | 26 251,44 | 0,00 | Получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» достоверности определения сметной стоимости работ по линейным объектам теплоснабжения по улице Бабушкина. |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на 2023 год |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от центрального теплового пункта до дома № 5 г. Слюдянка, Иркутской области L 306 м.п. | 29 329 686,60 | 2 932 968,66 | 26 396 717,94 | Сокращение износа инженерных сетей, решение проблемных вопросов в системе теплоснабжения. |
| 9 | Поставка трубной продукции для выполнения капитального ремонта участков тепловых сетей по улице Бабушкина | 1 390 667,55 | 139 066,76 | 1 251 600,79 |  |
| 10 | Поставка трубной продукции для выполнения капитального ремонта участков тепловых сетей по улице Перевальска, улице Фрунзе. | 5 260 415,72 | 526 041,58 | 4 734 374,14 |  |
| 11 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования в котельной "Рудо" на луч по ул. Школьной г. Слюдянка, Иркутской области. | 7 700 000,00 | 1 796 734,40 | 5 903 265,60 | В котельной снизилось гидравлическое сопротивление трубопроводов, в сети увеличилось гидравлическое сопротивление располагаемого напора в сеть 6,2/,3,4 было, 6,2/2,2 стало, с 28 м.в.ст. до 40 м.в.ст., таже снижена частота вращения двигателя сетевого насоса. |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Строительство объектов электросетевого хозяйства |
| 12 | Строительство объекта электросетевого хозяйства воздушной линии 10кВ, трансформаторной подстанции, ВРУ котельной «Рудо» г.Слюдянка. | 3 134 318,39 | 411 269,88 | 2 723 048,51 | Котельная «Рудо» обеспечена вторым независимым источником электропитания. |
|  | ИТОГО: | 48 532 124,52 | 7 523 117,54 | 41 009 006,98 |  |

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 10.01.2024 № 10 V – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И СТАБИЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)» ЗА 2023 ГОД

Деятельность существующей системы тарифного (ценового) регулирования направлена на соблюдение сбалансированности интересов производителей и потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, согласованности планов и программ (инвестиционных, производственных) организаций, производящих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги).

Основу тарифного (ценового) регулирования на местном уровне составляет Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»., Постановление Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 г. № 103-пп «Об утверждении положения о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам», Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года                    № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  транспортом в Иркутской области», Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами администрация Слюдянского городского поселения осуществляет регулирование:

- тарифов (цен) на товары и услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения,

- тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам.

Приоритетной задачей тарифной политики в настоящее время и в среднесрочной перспективе является ограничение темпов роста тарифов (цен) при сохранении существующих надежности и качества снабжения потребителей товарами и услугами.

Цели и задачи подпрограммы «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2019 - 2024 годы (далее - подпрограмма) вытекают из положений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и от 13 мая 2010 года № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

В соответствии с вышеназванными документами сформированы стратегические цели подпрограммы:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров (работ, услуг) путем установления экономически обоснованных тарифов (цен) в рамках законодательства;

проведение необходимых контрольных мероприятий;

обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его сотрудников.

соответствии с основными стратегическими целями определены следующие тактические задачи подпрограммы:

1. Осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на территории Слюдянского муниципального образования в соответствии с законодательством.

Данная задача отражает необходимость обеспечения качества и обоснованности принимаемых решений по определению (установлению) тарифов (цен) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, организаций жилищно-коммунального комплекса и иных объектов тарифного (ценового) регулирования.

2. Осуществление государственного контроля за соблюдением тарифов (цен) в регулируемых сферах.

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" одной из задач администрации Слюдянского городского является государственный контроль, направленный на защиту законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений.

3. Обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Тарифная (ценовая) политика основывается на принципе доступности информации для потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, и на принципе свободного доступа к информации о регулируемой деятельности организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию.

Реализация принципа свободного доступа потребителей к информации о регулируемой деятельности организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному регулированию, предполагает обеспечение доступности для населения сведений о составе товаров (работ, услуг) и их стоимости в порядке, установленном законодательством.

Принцип свободного доступа к информации о регулируемой деятельности организаций, осуществляющих услуги по водоснабжению и водоотведению  обязывает указанные организации обеспечить свободный доступ к информации об их регулируемой деятельности (о регулируемых товарах (работах, услугах)) в соответствии со стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, путем ее размещения в средствах массовой информации, в том числе электронных, и предоставления на основании письменных запросов потребителей регулируемых товаров (работ, услуг).

Таким образом, в рамках подпрограммы должна быть решена задача по обеспечению открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Результатом этого должно стать образование насыщенного информационного пространства, максимально заполняющего информационные пробелы в проблемных областях.

Особенностью тарифной (ценовой) политики, проводимой в администрации Слюдянского городского поселения, является то, что все функции, находятся в прямой зависимости от законодательства Российской Федерации и предельных уровней тарифов (цен), устанавливаемых ФСТ России. Отступление от данных норм, равно как и не установление тарифов (цен), невозможно. В связи с этим как отдельная цель подпрограммы и соответствующие ей задача и мероприятие выделено обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его сотрудников.

Таким образом, в рамках подпрограммы задача по обеспечению открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен).

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в сфере водоснабжения, водоотведения в общем объеме финансирования в 2023 году в сумме 122 400,00 рублей.

Фактический процент выполнения подпрограммы составил 100 %.

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 10.01.2024 № 10 V – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА» ЗА 2023 ГОД

Подпрограмма содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели подпрограммы, а именно: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для развития механизмов государственно-частного партнерства;

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели подпрограммы и направлены на стимулирование притока долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие подпрограммы – развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей, разработка проектной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании». Фактический процент выполнения подпрограммы составил 99,6 %.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 5 010 127,66 | 4 909 900,00 | 110 227,66 |
| Бюджет Иркутской области | 22 281 600,00 | 22 281 600,00 | 0,0 |
| ИТОГО | 27 301 727,66 | 27 191 500,00 | 110 227,66 |

В настоящее время проектная документация по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании" разработана в полном объеме и получила положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ФАУ «Главное управление государственной экспертизы от 10.03.2023 № 38-1-13-011260-2023, положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.05.2023 года № 38-1-01-1-78-0379-23.

Сметная  стоимость объекта  капитального  строительства  по  заключению государственной  экспертизы  в  ценах  года,  указанного в заключении, либо предполагаемая  (предельная)  стоимость  объекта капитального строительства (стоимость   приобретения  объекта  недвижимого  имущества) в ценах года представления  паспорта   инвестиционного   проекта (далее  -  стоимость инвестиционного   проекта)   с  указанием  года   ее определения   -   2022 год составляет, 2 256,74160 млн. рублей (включая НДС), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет (2024-2025 годы) составляет 2 430,217 млн. рублей.

Бюджетная заявка на финансирование объекта направлена администрацией в адрес министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 26.05.2023 года и ожидает финансирование за счет средств федерального, регионального бюджетов в рамках Федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология», государственной программы «Охрана окружающей среды».

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в приложении № 1 к отчету о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы "Чистая вода" на 2023 год. (Приложение № 1).

Приложение №1 к отчету о выполнении

мероприятий муниципальной

Подпрограммы «Чистая вода»

ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА» за 2023 год

| № п/п | Наименование объектов, мероприятий | Всего, руб. | За счет средств местного бюджета | За счет средств субсидий из областного бюджета | Анализ эффективности проведенных мероприятий, экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт, устройство объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей |
| 1 | Поставка трубной продукции для капитального ремонта инженерных сетей по улице Бабушкина г.Слюдянка | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | Сокращение износа инженерных сетей, решение проблемных вопросов в многоквартирных домах. |
| МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка проектной сметной документации |
| 2 | Разработка проектной документации "Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании" | 26 999 000,00 | 4 717 400,00 | 22 281 600,00 | В целях строительства новых канализационных очистных сооружений, и доведения показателей степени очистки до нормативных. |
|  | ИТОГО: | 27 191 500,00 | 4 909 900,00 | 22 281 600,00 |  |

Приложение № 5

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 10.01.2024 № 10 V – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2023 ГОД

Основной целью данной подпрограммы является реализация механизма энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства и административных зданий Слюдянского муниципального образования, переход на рациональный отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Основными задачами подпрограммы являются:

- Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

- Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки.

- Организация учета потребления энергоресурсов, а также контроля за их потреблением в многоквартирных домах, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

Основное мероприятие подпрограммы "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования".

Мероприятие -  техническое присоединение к инженерным сетям электроснабжения, интернет, телефонизации, радиофикации, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования " на 2023 год отражены в таблице №1. Фактический процент выполнения подпрограммы составил 100 %.

Таблица №1.

| № | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| "Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования" |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии на водогрейных котельных г.Слюдянка: «СМП», «Стройка», «Собственная база», «Ростелеком», «Электрокотельная п. Сухой ручей», «Резерв» | 2 882 000,0 | 2 882 000,0 |
| 2 | Оказание услуг по технологическому присоединению к резервным электрическим сетям объектов капитального строительства, объектов коммунальной инфраструктуры: ВРУ Котельная «Рудо», насосная ул.Ленина, строение 153/1 | 323 956,25 | 323 956,25 |
|  | Итого: | 3 205 956,25 | 3 205 956,25 |

Приложение № 6

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 10.01.2024 № 10 V – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

##### «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» ЗА 2023 ГОД

В соответствии с действующим жилищным законодательством обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме. В результате техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилого фонда. Высокая степень износа жилищного фонда не позволяет создать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает создание эффективной системы планового проведения капитального ремонта.

Целями Программы являются:

- Планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области;

- Контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Для достижения указанных целей планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Проведение капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на территории Слюдянского муниципального образования (в том числе многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или актуализации Программы приняты решения о сносе или реконструкции.

2. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Слюдянского муниципального образования.

3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, обеспечение сохранности многоквартирного жилищного фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов на территории Слюдянского муниципального образования.

Всего на территории Слюдянского муниципального образования расположено                          295 многоквартирных домов, в том числе 259 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы.

В рамках данной программы за период с 2015 по 2023 годы было отремонтировано 34 многоквартирных дома, общей площадью 34,0 тыс.кв.м., что составляет 6,1 % от общей площади жилого фонда Слюдянского муниципального образования.

В 2015 году отремонтировано 2 многоквартирных дома (ул.Гранитная, 9, ул.Железнодорожная, 3А) общей площадью 7,1 тыс.кв.м

В 2016 году отремонтирован 1 многоквартирный дом (ул.Советская, 33) общей площадью 0,87 тыс.кв.м,

В 2017 году отремонтирован 1 многоквартирный дом (ул.Ленина, 111) – ремонт системы теплоснабжения, фасада, крыши, общей площадью 2,61 тыс.кв.м.

В 2018 году продолжены работы по завершению капитального ремонта многоквартирного дома №111 по ул.Ленина  - ремонт системы электроснабжения.

В 2019 году отремонтировано 9 многоквартирных домов (Амбулаторная д. 1,  Амбулаторная д. 10, Ленина д. 2, Пионерский д. 3, Фрунзе д. 18, Фрунзе д. 2, Фрунзе д. 4, Фрунзе д. 6, Ленина д. 115) общей площадью 8,79 тыс.кв.м.

В 2020 году отремонтирован 1 многоквартирный дом № 113 по ул.Ленина (ремонт системы холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонт подвала), общей площадью 1,1 тыс.кв.м.,

В 2021 году было отремонтировано 7 многоквартирных домов (ул. Амбулаторная, д. 4 (ремонт систем водоотведения, крыши); ул. Бабушкина, д. 1 (ремонт крыши); ул. Гранитная, д. 3 (ремонт крыши); Горняцкая, д. 9, 11 (ремонт крыши); ул.Железнодорожная, 19 (ремонт крыши); ул.Фрунзе, 6 (ремонт крыши), общей площадью 4,3 тыс.кв.м.

В 2022 году было отремонтировано 4 многоквартирных дома: г.Слюдянка, ул.Ленина, 115 (ремонт системы теплоснабжения), г.Слюдянка, ул.Школьная, 2 (ремонт крыши), г.Слюдянка, ул.Школьная, 14 (ремонт подвала), г.Слюдянка, ул.Школьная, 1 (ремонт отмостки). г.Слюдянка, ул.Школьная, 10, ул.Героя Ивана Тонконог, 31 (ОКИ) капитальный ремонт перенесли на поздние сроки по инициативе жителей, общей площадью 2,4 тыс.кв.м.

В 2023 году было отремонтировано 9 многоквартирных домов: г.Слюдянка, ул.Ленина, 10,16, ул. Ленинградская 2А, ул. Фрунзе, 5, 13 (ремонт крыши), г.Слюдянка, ул.Фрунзе, 10, 16 (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения), г.Слюдянка, пер. Волгоградский, д. 4 (ремонт отмостки), .Слюдянка, ул.Фрунзе, 7 (ремонт фасада),  г.Слюдянка, ул.40 Лет Октября, д. 25, ул. Железнодорожная, д. 17 (техническое обследование общего имущества в МКД – признаны аварийными), г. Слюдянка, ул. Советская, 43, ул. Героя Ивана Тонконог, 31 (техническое обследование общего имущества в МКД – подлежат капитальному ремонту), г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 11 капитальный ремонт перенесли на поздние сроки по инициативе жителей, общей площадью 6,8 тыс.кв.м.

В целях реализации подпрограммы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом необходимости их оказания и (или) выполнения одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой по результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрация Слюдянского городского поселения утверждают краткосрочные планы реализации подпрограммы в порядке, установленном статьей 8 Закона Иркутской области № 167-ОЗ. С целью создания устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества собственников в многоквартирных домах, в состав платы собственников за жилое помещение и коммунальные услуги включается обязательный ежемесячный взнос на капитальный ремонт.

Средства взносов собственников, в том числе муниципальных образований, как собственников муниципальных квартир, каждого многоквартирного дома аккумулируются и образуют фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены Региональной Программой, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет средств собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, только если указанные многоквартирные дома расположены на территории того же муниципального образования Иркутской области.

Общий плановый объем финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета составил 275 292,21 руб. – оплата взносов за муниципальные жилые помещения в количестве 272 квартиры, на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах Слюдянского муниципального образования. Требования ЖК РФ, Закона Иркутской области от 27.12.2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» учтены. Фактический процент выполнения подпрограммы составил 98,7 %.

| Источник финансирования | Запланированный объем финансирования, руб. | Фактический объем финансирования, руб. | Отклонение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Слюдянского муниципального образования | 275 292,21 | 271 818,52 | 3 473,69 |
| ИТОГО | 275 292,21 | 271 818,52 | 3 473,69 |

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в приложении № 1 к отчету о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за 2023 год (Приложение № 1).

Приложение №1 к отчету о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Перечень многоквартирных домов, на территории Слюдянского муниципального образования, в которых проведен капитальный ремонт в 2023 году № п/п Адрес МКД Перечень работ Стоимость проведения работ, руб. Источники финансирования 1 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 25 Техническое обследование общего имущества в МКД По результатам проведённого технического обследования дом признан аварийным; Средства регионального оператора, формируемые за счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Слюдянский район» ИТОГО 49 440,00 2 г. Слюдянка, пер. Волгоградский, д. 4 Ремонт подвальных помещений, в т.ч. отмостки 156 004,80 Разработка проектно-сметной документации (ТС, ХВС, ВО) 32 083,19 Оказание услуг по проведению строительного контроля 1 800,17 ИТОГО 189 888,16 3 г. Слюдянка, ул. Железнодорожная, д. 17 Техническое обследование общего имущества в МКД, по результатам проведённого технического обследования дом признан аварийным; ИТОГО 96 003,60 4 г. Слюдянка, ул. Советская, 43 Техническое обследование общего имущества в МКД, по результатам обследования подлежит капитальному ремонту ИТОГО 92 004,00 5 г. Слюдянка, Ремонт крыши 1 974 246,00 Оказание услуг по проведению строительного контроля 22 951,36 ИТОГО 1 997 197,36 6 г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 16 Ремонт крыши 1 735 651,20 Оказание услуг по проведению строительного контроля 24 120,45 ИТОГО 1 759 771,65 7 г. Слюдянка, ул. Ленинградская, д. 2А Ремонт крыши 5 581 282,80 Оказание услуг по проведению строительного контроля 77 332,86 ИТОГО 5 658 615,66 8 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 341 472,00 Оказание услуг по проведению строительного контроля 7 307,50 ИТОГО 348 779,50 9 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 11 Капитальный ремонт перенесли на поздние сроки по инициативе жителей, на 2032 год. ИТОГО 0 10 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 13 Ремонт крыши 1 877 150,40 Оказание услуг по проведению строительного контроля 25 083,34 ИТОГО 1 902 233,74 11 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 16 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 242 941,20 Оказание услуг по проведению строительного контроля 4 541,31 ИТОГО 247 482,51 12 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 5 Ремонт крыши 1 914 268,80 Оказание услуг по проведению строительного контроля 25 889,02 ИТОГО 1 940 157,82 13 г. Слюдянка, ул. Фрунзе, д. 7 Ремонт фасада 1 354 873,20 Оказание услуг по проведению строительного контроля 16 892,15 ИТОГО 1 371 765,35 14 г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог, 31 (ОКН) Техническое обследование общего имущества в МКД, по результатам обследования подлежит капитальному ремонту. 159 645,60 ВСЕГО 15 812 984,90