###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 29.02.2024 № 21V-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 годы» за 2023 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 20 октября 2023 года RU385181042023002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет за 2023 год о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605,  от 24.12.2020 № 772, от  18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662, от 27.12.2021 № 881, от 25.02.2022 № 150, от 23.09.2022 № 705, от 27.10.2022 № 756, от 22.12.2022 № 928, от 22.12.2023 № 932, от 23.08.2023 № 547, от 21.12.2023 № 918, от 21.12.2023 № 922 (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                         В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                      М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.02.2024 № 21V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2025 ГОДЫ»

ЗА 2023 ГОД

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605,  от 24.12.2020 № 772, от  18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662, от 27.12.2021 № 881, от 25.02.2022 № 150, от 23.09.2022 № 705, от 27.10.2022 № 756, от 22.12.2022 № 928, от 22.12.2023 № 932, от 23.08.2023 № 547, от 21.12.2023 № 918, от 21.12.2023 № 922 плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 12 345 816,30 рублей, в том числе за счет средств:

| Федерального бюджета - | 7 547 267,01 рублей |
| --- | --- |

Бюджета Иркутской области - 	                                                1 947 432,99 рублей

| Бюджета Слюдянского муниципального образования - | 2 851 116,30 рублей. |
| --- | --- |

В 2023 году комплексно благоустроены дворовые территории: г. Слюдянка, ул. Захарова 17, 19, Советская 54, Ленинградская 2А, (работы по благоустройству выполнялись по минимальному перечню работ) и одна общественная – парк «Железнодорожник» (3 этап).

Информация об исполнении мероприятия приведена ниже:

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель работ | Муниципальный контракт | Виды работ | Стоимость работ по контракту, руб. | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО, руб. | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии, руб. | За счет средств регионального бюджета, руб. | За счет средств муниципального бюджета, руб. |
| Благоустройство дворовых территорий |
| 1 | г. Слюдянка ул. Захарова, д. 17, 19 | ООО «АЛАРТ» | №01343000735230000010001 от 14.02.2023 | асфальтирование проездов, установка бортовых камней, устройство парковок, установка МАФ | 2 791 812,00 | 2 791 812,00 | 2 169 738,82 | 559 861,06 | 62 212,12 |
|  |  | МБУ "Благоустройство" | №80 б/т от 25.10.2023 |  | 87 282,00 | 87 282,00 | 25 324,70 | 6 534,57 | 55 422,73 |
| 2 | г. Слюдянка ул. Советская д. 54, ул. Ленинградская, д. 2 А | ООО «АЛАРТ» | №01343000735230000020001 от 14.02.2023 |  | 2 357 251,20 | 2 357 251,20 | 1 832 007,11 | 472 715,63 | 52 528,46 |
| Благоустройство общественных территорий |
| 3 | г. Слюдянка в районе ул. Кругобайкальская | ИП Райсян А.Г. | №01343000735230000040001 от 20.03.2023 | устройство брусчатого покрытия, уличное освещение, МАФ | 3 812 416,10 | 3 812 416,10 | 2 962 931,30 | 764 529,76 | 84 955,04 |
|  |  |  | №28-б/т от 23.03.2023 | МАФ, устройство газонов | 330 132,00 | 330 132,00 | 210 202,06 | 54 238,75 | 65 691,19 |
|  |  | ООО "Концептинвестстрой" | №01343000735230000950001 от 02.10.2023 | поставка тренажеров | 466 923,00 | 466 923,00 | 347 063,02 | 89 553,21 | 30 306,77 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту благоустройства «Концепция проекта эколого-просветительского парка развлечений и отдыха «Сказки Байкала» на территории города Слюдянка» | ИП Красильников А.Г. | №01343000735220000680001 от 01.12.2022 | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 |
| ИТОГО | 12 345 816,30 | 12 345 816,30 | 7 547 267,01 | 1 947 432,98 | 2 851 116,31 |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2022 ГОД

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение -/+ | % | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2025 годы» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3 | объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования | субботник | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

| Мероприятия программы | Объем финансирования, руб. | Финансовые средства, всего рублей | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | ОБ | ФБ |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | -/+ |  |
| Благоустройство дворовых территорий | 170 163,30 | 170 163,30 | 1 039 111,27 | 1 039 111,27 | 4 027 070,63 | 4 027 070,63 | 5 236 345,20 | 5 236 345,20 | 0 | выполнено в полном объёме |
| Благоустройство общественных территорий | 180 953,00 | 180 953,00 | 908 321,72 | 908 321,72 | 3 520 196,38 | 3 520 196,38 | 4 609 471,10 | 4 609 471,10 | 0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту благоустройства «Концепция проекта эколого-просветительского парка развлечений и отдыха «Сказки Байкала» на территории города Слюдянка» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0 |  |
| Итого | 2 851 116,30 | 2 851 116,30 | 1 947 432,99 | 1 947 432,99 | 7 547 267,01 | 7 547 267,01 | 12 345 816,30 | 12 345 816,30 |  |

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 г.»  в 2023 году работы по благоустройству общественных и дворовых территорий выполнены в полном объеме. Процент выполнения МП – 100%.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова