03.12.2020Г. № 705

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СЛЮДЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в производственную программу общества с ограниченной ответственность «Управление коммунальными системами» в сфере водоснабжения на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 18.12.2019 № 1219

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения", руководствуясь ст.ст. 10, 47 Устава Слюдянского  муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами» в сфере водоснабжения на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 18.12.2019 № 1219 и читать ее в новой редакции (Приложение № 1).

- Контроль за выполнением производственной программы возложить на комиссию по регулированию тарифов при администрации Слюдянского городского поселения.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к ней, а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянкого городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел коммунальной инфраструктуры и стратегического развития администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского

муниципального образования

В.Н. Сендзяк

Приложение №1

к постановлению администрации

Слюдянского городского поселения

от 03.12.2020 № 705

Приложение №1

Утверждено

постановлением администрации

Слюдянского городского поселения

От 18.12.2019 № 1219

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА 2020-2022 ГОДЫ

## Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами», далее ООО «УКС» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124 Почтовый адрес: 665904, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Пролетарская, 42 ОГРН 1163850057029 ИНН 3810062522 КПП 381001001 |
| ФИО руководителя | Генеральный директор Ильенко Алексей Александрович, тел. 8395-44-51-2-17 Главный инженер Чуйко Сергей Николаевич, тел. 8395-44-51-4-57 Факс 8395-44-51-1-20, email: ooouks2018@mail.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация Слюдянского городского поселения Слюдянского района |
| Местонахождение уполномоченного органа | 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская, 34 |
| Период реализации производственной программы | 2020-2022 годы |

## Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

## МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

На обслуживании предприятия находятся:

- скважины 26 ед, в том числе 10 источников водоснабжения (децентрализованные скважины) не имеют разводящих сетей, 2 скважины законсервированы;

- 48 водоразборных колонок, 52 пожарных гидранта;

- протяженность сетей водоснабжения 34,601 км; физический износ сетей в среднем составляет 85 %;

- общее количество потребителей на 2020-2022 годы по услуге водоснабжение 15408 чел.

- доля населения в общем объеме водоснабжения – 81%.

Текущий ремонт объектов водоснабжения на 2020 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, дни | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, (материальные ресурсы) тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт насосного оборудования водозабора «Центральный», ул.40 Лет Октября, 74 | 10 | 29,136 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 29,136 | 100 |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водозабора «Центральный» ул.40 Лет Октября, 74 | 13 | 12,037 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 12,037 | 100 |
| 3 | Исправление кювета под трубопроводами сброса остаточной воды (берегоукрепление) | 11 | 6,401 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 6,401 | 100 |
| 4 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Солнечная 6/1 | 6 | 0,94 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,94 | 100 |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Ленина 33/1 | 13 | 0,598 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,598 | 100 |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Карьерная 20/1 | 10 | 1,886 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,886 | 100 |
| 7 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Кутелева 74/1 | 16 | 0,829 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,829 | 100 |
| 8 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Комсомольская 69/1 | 5 | 0,981 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,981 | 100 |
| 9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. 8 марта 3 | 10 | 1,469 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,469 | 100 |
| 10 | Косметический ремонт помещения скважины, ремонт запорной арматуры ул. Зелёная 5/1 | 14 | 1,778 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,778 | 100 |
| 11 | Ремонт оголовков водопроводных колодцев микрорайонов Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 10 | 77,999 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 77,999 | 100 |
| 12 | Ремонт водопроводных колонок по микрорайонам Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 10 | 87,894 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 87,894 | 100 |
| 13 | Ревизия запорной арматуры ХВС по микрорайонам Центральный, Стройка, Квартал, Рудо. | 10 | 11,652 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 11,652 | 100 |
|  | Итого: |  | 233,6 |  | 233,6 |  |

Текущий ремонт объектов водоснабжения на 2021 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, дни | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, (материальные ресурсы) тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт насосного оборудования водозабора «Центральный», ул.40 Лет Октября, 74 | 10 | 29,865 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 29,865 | 100 |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водозабора «Центральный» ул.40 Лет Октября, 74 | 13 | 12,338 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 12,338 | 100 |
| 3 | Исправление кювета под трубопроводами сброса остаточной воды (берегоукрепление) | 11 | 6,562 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 6,562 | 100 |
| 4 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Солнечная 6/1 | 6 | 0,964 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,964 | 100 |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Ленина 33/1 | 13 | 0,613 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,613 | 100 |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Карьерная 20/1 | 10 | 1,934 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,934 | 100 |
| 7 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Кутелева 74/1 | 16 | 0,850 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,850 | 100 |
| 8 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Комсомольская 69/1 | 5 | 1,006 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,006 | 100 |
| 9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. 8 марта 3 | 10 | 1,506 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,506 | 100 |
| 10 | Косметический ремонт помещения скважины, ремонт запорной арматуры ул. Зелёная 5/1 | 14 | 1,823 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,823 | 100 |
| 11 | Ремонт оголовков водопроводных колодцев микрорайонов Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 10 | 79,949 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 79,949 | 100 |
| 12 | Ремонт водопроводных колонок по микрорайонам Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 10 | 91,145 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 91,145 | 100 |
| 13 | Ревизия запорной арматуры ХВС по микрорайонам Центральный, Стройка, Квартал, Рудо. | 10 | 11,944 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 11,944 | 100 |
|  | Итого: |  | 240,499 |  | 240,499 |  |

Текущий ремонт объектов водоснабжения на 2022 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, дни | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, (материальные ресурсы) тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт насосного оборудования водозабора «Центральный», ул.40 Лет Октября, 74 | 10 | 30,910 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 30,910 | 100 |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водозабора «Центральный» ул.40 Лет Октября, 74 | 13 | 12,769 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 12,769 | 100 |
| 3 | Исправление кювета под трубопроводами сброса остаточной воды (берегоукрепление) | 11 | 6,791 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 6,791 | 100 |
| 4 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Солнечная 6/1 | 6 | 0,997 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,997 | 100 |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Ленина 33/1 | 13 | 0,634 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,634 | 100 |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Карьерная 20/1 | 10 | 2,001 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 2,001 | 100 |
| 7 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Кутелева 74/1 | 16 | 0,879 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 0,879 | 100 |
| 8 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Комсомольская 69/1 | 5 | 1,041 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,041 | 100 |
| 9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. 8 марта 3 | 10 | 1,558 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,558 | 100 |
| 10 | Косметический ремонт помещения скважины, ремонт запорной арматуры ул. Зелёная 5/1 | 14 | 1,886 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 1,886 | 100 |
| 11 | Ремонт оголовков водопроводных колодцев микрорайонов Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 10 | 82,747 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 82,747 | 100 |
| 12 | Ремонт водопроводных колонок по микрорайонам Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 10 | 93,025 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 93,025 | 100 |
| 13 | Ревизия запорной арматуры ХВС по микрорайонам Центральный, Стройка, Квартал, Рудо. | 10 | 12,362 | соответствие оборудования требованиям выполняемых технологических процессов, недопущения нарушения техники безопасности и норм охраны труда, проверка эффективности работы и насосного оборудования | 12,362 | 100 |
|  | Итого: |  | 247,6 |  | 247,6 |  |

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Данный раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями).

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Плановый объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.куб.м | 921,223 | 921,223 | 921,223 |
| 2 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м | 921,223 | 921,223 | 921,223 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м | 921,223 | 921,223 | 921,223 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс.куб.м | 921,223 | 921,223 | 921,223 |
| 4.1 | население | тыс.куб.м | 606,7297 | 606,7297 | 606,7297 |
| 4.2 | бюджетные организации | тыс.куб.м | 42,1765 | 42,1765 | 42,1765 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.куб.м | 272,3171 | 272,3171 | 272,3171 |

## Общее количество потребителей на 2020-2022 годы по услуге водоснабжения 15408 чел, в том числе проживающих в 371 МКД – 10963 чел., в частном секторе 1331 домов – 4445 чел.

## Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя | Единица измерений | 2020 год тыс. руб. | 2021 год тыс. руб. | 2022 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Является плательщиком НДС (да/нет) |  | да | да | да |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 16384,4 | 16804,5 | 17548,02 |
| Параметры расчета: |  |  |  |  |
| индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 |
| индекс потребительских цен | % | 103,0 | 103,6 | 104,0 |
| индекс изменения количества активов | % | 0% | 0% | 0% |
| Производственные расходы |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 16023,6 | 16434,4 | 17157,7 |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11223,5 | 11511,3 | 12017,8 |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб | 28061,5 | 28781,0 | 30,814 |
| Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3389,5 | 3476,4 | 3629,4 |
| Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 1083,4 | 1111,2 | 1160,1 |
| Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб | 50157,4 | 51443,4 | 53707,0 |
| Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 327,2 | 335,6 | 350,4 |
| Прочие производственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |
| Расходы на охрану труда | тыс. руб. | 127,2 | 130,5 | 136,2 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 233,6 | 239,6 | 254,1 |
| Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс. руб. | 3204,2 | 3332,4 | 3465,7 |
| Расходы на покупку электрической энергии | тыс. руб. | 3204,2 | 3332,4 | 3465,7 |
| Объем покупной энергии: | кВт-ч | 1013345,0 | 1013345,0 | 1013345,0 |
| НН | кВт-ч | 229624,0 | 229624 | 229624,0 |
| СН2 | кВт-ч | 783721,0 | 783721,0 | 783721,0 |
| Тариф на электрическую энергию: |  |  |  |  |
| НН | руб./ кВт-ч | 3,4107 | 3,5471 | 3,6 |
| СН2 | руб./ кВт-ч | 3,0892 | 3,2128 | 3,3 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/куб. м | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 876,51 | 1042,3 | 697,08 |
| Необходимая валовая выручка (без учета НДС) | тыс. руб. | 20465,1 | 21179,2 | 21710,8 |

## Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020-2022 ГОДЫ

| № | Перечень мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, (материальные ресурсы) тыс.руб. | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Солнечная 6/1 | 0,94 | 05.03.2020- 10.03.2020 |
|  |  | 0,964 | 05.03.2021- 10.03.2021 |
|  |  | 0,997 | 05.03.2022- 10.03.2022 |
| 2 | Косметический ремонт помещения скважины ул. Комсомольская 69/1 | 0,981 | 11.03.2020- 15.03.2020 |
|  |  | 1,006 | 11.03.2021- 15.03.2021 |
|  |  | 1,041 | 11.03.2022- 15.03.2022 |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водозабора «Центральный» ул. 40 Лет Октября, 74 | 12,037 | 16.03.2020- 28.03.2020 |
|  |  | 12,338 | 16.03.2021- 28.03.2021 |
|  |  | 12,769 | 16.03.2022- 28.03.2022 |
| 4 | Ремонт насосного оборудования водозабора «Центральный» ул. 40 Лет Октября, 74 | 29,136 | 01.04.2020- 10.04.2020 |
|  |  | 29,865 | 01.04.2021-10.04.2021 |
|  |  | 30,910 | 01.04.2022-10.04.2022 |
| 5 | Исправление кювета под трубопроводами сброса остаточной воды (берегоукрепление) ул. 40 Лет Октября, 74 | 6,401 | 11.04.2020-21.04.2020 |
|  |  | 6,562 | 11.04.2021-21.04.2021 |
|  |  | 6,791 | 11.04.2022-21.04.2022 |
| 6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Ленина 33/1 | 0,598 | 01.05.2020-13.05.2020 |
|  |  | 0,613 | 01.05.2021-13.05.2021 |
|  |  | 0,634 | 01.05.2022-13.05.2022 |
| 7 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Карьерная 20/1 | 1,886 | 01.06.2020 -10.06.2020 |
|  |  | 1,934 | 01.06.2021 -10.06.2021 |
|  |  | 2,001 | 01.06.2022 -10.06.2022 |
| 8 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. Кутелева 74/1 | 0,829 | 11.06.2020-26.06.2020 |
|  |  | 0,850 | 11.06.2021-26.06.2021 |
|  |  | 0,879 | 11.06.2022-26.06.2022 |
| 9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, косметический ремонт помещения скважины ул. 8 марта 3 | 1,469 | 01.07.2020-10.07.2020 |
|  |  | 1,506 | 01.07.2021-10.07.2021 |
|  |  | 1,558 | 01.07.2022-10.07.2022 |
| 10 | Косметический ремонт помещения скважины, ремонт запорной арматуры ул. Зелёная 5/1 | 1,778 | 17.07.2020-30.07.2020 |
|  |  | 1,823 | 17.07.2021-30.07.2021 |
|  |  | 1,886 | 17.07.2022-30.07.2022 |
| 11 | Ремонт оголовков водопроводных колодцев микрорайонов Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 77,999 | 01.08.2020-10.08.2020 |
|  |  | 79,949 | 01.08.2021-10.08.2021 |
|  |  | 82,747 | 01.08.2022-10.08.2022 |
| 12 | Ремонт водопроводных колонок по микрорайонам Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 87,894 | 11.08.2020-20.08.2020 |
|  |  | 91,145 | 11.08.2021-20.08.2021 |
|  |  | 93,025 | 11.08.2022-20.08.2022 |
| 13 | Ревизия запорной арматуры ХВС по микрорайонам Центральный, Прибрежный, Квартал, Рудо. | 11,652 | 21.08.2020-30.08.2020 |
|  |  | 11,944 | 21.08.2021-30.08.2021 |
|  |  | 12,362 | 21.08.2022-30.08.2022 |

## Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед.изм. | Величина показателя на период регулирования 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,000 |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,000 |
| Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,000 |
| Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,000 |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 1,100 |
| Показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения | минут | 2 |
|  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 |

Расчет показателей удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу транспортируемой воды

| Наименование | Производительность, м3/час | Мощность, | Объём затраченной электроэнергии | Общий объём воды | Уд. Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | М3/час | кВт | кВт-ч. | М3 | кВт-ч./куб.м |
| Скважины | 1593 | 492 | 559479,15 | 460059,0 | 1,100 |
| Водозабор «Центральный» | 930 | 380 | 453865,85 | 461164,3 |  |
| ИТОГО: | 1013345 | 921223,3 |  |

## Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Расчет эффективности не производится, так как мероприятия производственной программы направлены на поддержание текущей деятельности предприятия.

Мероприятиями, направленными на улучшение параметра энергетической эффективности, являются мероприятия по устранению неисправностей насосного оборудования водозаборов и скважин, трубопроводов водопроводных сетей, которые приводят к увеличению расхода электроэнергии, а также увеличению трудозатрат на поддержание системы холодного водоснабжения в работоспособном состоянии, что в свою очередь снижает эффективность использования энергоресурсов при эксплуатации системы водоснабжения.

## Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Регулируемая организация ООО «УКС» ежегодно, до 1 апреля, представляет в администрацию Слюдянского городского поселения отчеты о выполнении производственной программы за предыдущий период.

## Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, входящие в перечень мероприятий для реализации производственной программы ООО «УКС» направлены на снижение аварий в процессе транспортировки воды в части ремонтов участков сетей водоснабжения, а также снижения аварийности оборудования, участвующего в процессе водоснабжения, что в совокупности приводит к снижению аварийности и повышению удовлетворенности потребителей предоставленными услугами.